2026 数智会计创新应用竞赛

审迹智链（AuditTrace）

基于监管问询时序RAG与多智能体协作的
上市公司年报重大错报风险识别及审计程序生成系统

参赛方向：智能审计赛道

文档用途：指导教师审阅与方向确认

团队规模：4人（队员姓名待补）

队长：张宏博

拟指导教师：姓名待补

版本日期：V1.0 · 2026年7月13日

定位：审计风险识别与程序设计辅助工具，不作财务造假自动定性

# 一、方案摘要

核心方案：上传一份上市公司年报后，系统结合财务指标、报表勾稽、监管案例和审计准则，通过多智能体正反论证，输出带原文页码、计算过程、相似案例、管理层认定和建议审计程序的可追溯风险报告。

本项目拟参加2026年北京市大学生数智会计创新应用竞赛智能审计赛道。项目重点不是替代注册会计师形成审计意见，也不直接判定企业是否造假，而是帮助审计人员、内审人员及高校师生更快发现重大错报风险线索、整理支持与反向证据，并形成进一步审计程序建议。

首版原型优先完成端到端闭环，拟限定1—2个行业，重点覆盖收入、应收账款、存货、毛利率和经营现金流等高频领域；其他行业和风险作为后续扩展。

# 二、项目背景与问题定义

上市公司年报篇幅长、附注复杂，人工逐项阅读和执行传统财务分析耗时较多，异常线索也容易因经验差异而被遗漏。与此同时，通用大模型直接分析年报时，可能出现引用不准确、依据不透明、忽略正常商业解释或把经营异常直接等同于财务造假等问题。

证券交易所公开的年报问询函和证监会行政处罚决定，保留了大量“异常信号—监管追问—事实认定”的真实案例；审计准则则规定了风险识别、管理层认定和进一步审计程序的专业框架。项目希望把这些分散资料转换为可检索、可比较、可回测的证据体系。

## 拟解决的五个问题

- 年报内容多、附注复杂，人工定位异常项目效率较低。

- 财务比率只能提示数值异常，难以直接说明对应的审计风险和认定。

- 通用大模型容易缺少原文页码、数据计算、监管案例和准则依据。

- 现有工具往往停留在风险提示层面，没有继续生成可执行审计程序。

- 模型容易忽略正常商业解释，需要引入正反论证和证据裁判机制。

# 三、项目目标与范围边界

- 支持上传上市公司年度报告PDF，提取主要报表、附注、关键会计政策和经营信息。

- 执行重点财务指标分析、跨期变化分析和报表与附注勾稽检查。

- 检索相似监管问询、正式处罚案例和相关审计准则。

- 通过管理层解释、职业怀疑和证据裁判等智能体降低片面判断。

- 将风险映射到报表项目、管理层认定，以及审计程序的性质、时间和范围。

- 以网页风险矩阵、结构化JSON、表格和PDF报告形式输出。

- 通过历史样本回测、基线对比和消融实验量化评价系统效果。

明确边界：系统只输出“重大错报风险信号”“证据充分程度”和“需进一步审计验证事项”，不对未被监管机构正式认定的企业作负面定性，也不构成专业审计意见或投资建议。

# 四、目标用户与典型场景

- 会计师事务所审计项目组：在风险评估和审计计划阶段快速形成风险初筛。

- 企业内部审计及财务监督人员：检查财务报告中的异常变动与披露一致性。

- 高校会计审计教师与学生：学习风险—认定—证据—程序的专业闭环。

- 研究人员：在合规范围内开展年报风险模式和监管问询研究。

典型演示将选择已存在正式监管结论的历史案例：现场上传当年年报，系统在不读取未来处罚结论的条件下生成风险清单，再与后续问询或处罚事项进行回测对比。另准备已缓存案例和备用录屏，降低现场网络风险。

# 五、总体业务流程

- 年报导入：上传目标公司年度报告PDF。

- 文档解析：提取报表、附注、关键政策和经营信息，并标准化数据。

- 异常识别：执行财务指标、跨期变化和跨表勾稽检查。

- 知识检索：检索监管问询函、处罚案例和审计准则。

- 正反论证：分别形成风险观点、正常商业解释和职业怀疑式反驳。

- 证据裁判：根据来源可靠性、相关性和相互印证程度形成风险等级。

- 程序生成：映射管理层认定，生成审计程序的性质、时间和范围建议。

- 结构化输出：展示网页风险矩阵，并导出JSON、表格和PDF报告。

## 单条风险输出字段

- 报表项目、管理层认定、风险描述、风险等级和置信度；

- 年报原文、页码、相关数字、指标计算或勾稽过程；

- 相似监管案例、准则依据及材料发布日期；

- 可能的正常商业解释、反向证据和证据不足提示；

- 建议审计程序及人工复核事项；

- “AI生成、仅用于风险识别辅助，不构成专业审计结论”声明。

# 六、多智能体架构

项目采用“统一协调、专业分工、证据裁判”的多智能体架构。每个智能体均设置明确输入、工具、结构化输出和交接字段，并保存运行日志，避免仅以多个角色名称包装单轮问答。

| 模块/智能体 | 核心输入 | 主要职责 | 结构化输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 协调智能体 | 任务配置、年报索引 | 拆分任务、调度模块、处理失败 | 任务状态与合并计划 |
| 财务指标异常 | 标准化报表数据 | 计算指标、跨期及行业异常 | 异常数值与计算式 |
| 报表勾稽 | 报表与附注数据 | 检查跨表、跨期和附注一致性 | 差异项与原文位置 |
| 监管案例检索 | 风险描述、时点 | 检索当时已公开的相似案例 | 案例证据与相似度 |
| 管理层解释 | 异常与业务背景 | 提出合理商业或会计解释 | 替代解释与所需证据 |
| 职业怀疑审计 | 解释与反向证据 | 质疑解释、识别未消除风险 | 反驳与待核实事项 |
| 证据裁判 | 正反观点、来源质量 | 评估证据相关性和充分性 | 风险等级与置信度 |
| 审计程序生成 | 风险、认定、证据缺口 | 生成性质、时间、范围建议 | 审计程序清单 |

# 七、拟体现的创新点

- 监管问询反向学习：把历史材料拆成“异常信号—监管问题—所需证据—审计应对”，学习监管关注逻辑，而非只做文本相似检索。

- 正反双向论证：管理层解释智能体与职业怀疑智能体相互制衡，再由证据裁判智能体综合判断，降低误报。

- 时序RAG：回测某年度年报时，只允许检索该时点之前已公开的材料，后续处罚只作为标签，防止信息泄漏。

- 风险到程序闭环：从指标和文本异常继续映射到报表项目、管理层认定和具体审计程序，突出审计专业属性。

- 全过程可追溯：保留年报页码、原始数字、计算过程、案例来源、准则依据和模型运行日志，支持人工复核。

# 八、数据来源与合规方案

项目原则上只使用公开、合法、可追溯的材料：

- 巨潮资讯网和证券交易所公开披露的上市公司年度报告；

- 上交所、深交所等公开发布的年报问询函；

- 中国证监会及派出机构公开发布的行政处罚决定和典型案例；

- 财政部公开发布的企业会计准则和注册会计师审计准则。

## 拟建数据规模

语料库计划自动整理100—200份历史问询材料和60—100份正式处罚材料；人工精标先完成20—30个风险级案例；公司年度回测目标为60—80个样本，并按时间、行业和规模匹配对照。数据量将根据公开材料完整程度和人工复核能力调整。

## 合规措施

- 仅使用公开材料，不接触企业未公开财务数据、涉密信息和个人敏感信息。

- 保存来源、发布日期、访问日期、URL、文件哈希和数据用途。

- 优先人工下载和官方公开渠道，不使用未经许可的大规模爬取。

- 未经核实的新闻不作为风险定性依据；当前企业不作负面评价。

- API Key通过.env加载并提供.env.example，不写入代码或提交仓库。

# 九、效果评价方案

## 对比与消融

- 传统财务指标规则系统；

- 单一大模型直接分析；

- 单智能体加知识检索；

- 完整多智能体系统；

- 分别移除监管案例库、正反论证或指标模块的消融实验。

## 首轮拟定评价目标

| 指标 | 含义 | 首轮目标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recall@5 | 前5条风险覆盖后续问询重点 | ≥70%（暂定） | 基于历史问询回测 |
| 引用准确率 | 页码、数字、案例与准则可核验 | ≥95% | 抽样人工复核 |
| 结构化成功率 | JSON满足字段和类型约束 | ≥95% | 失败允许重试或降级 |
| 专业评分 | 程序相关性与可执行性 | ≥4.0/5 | 教师或高年级学生盲评 |
| 处理时间 | 单份预设年报端到端耗时 | ≤5分钟 | 另报告模型调用成本 |

公司级评价将报告准确率、召回率、F1和AUROC；风险级评价将报告Recall@5和引用准确率。样本量有限时如实报告置信区间、失败案例和局限，不以少量展示案例替代量化结果。

# 十、技术实现与资源安排

- 前端：React/Vite，展示上传、处理进度、风险矩阵、证据详情和报告导出。

- 后端：Python 3.10+、FastAPI、Pydantic结构化约束。

- 文档与计算：PyMuPDF、pdfplumber、pandas；为扫描件和跨页表格准备失败提示及人工确认。

- 检索：关键词与向量检索结合的混合RAG，并按材料发布日期进行时序过滤。

- 模型：至少一个大语言模型作为核心推理引擎，优先考虑国产模型并保留可切换配置。

- 存储：SQLite或DuckDB保存样本、索引、运行日志和评测结果。

- 复现：提供requirements.txt或pyproject.toml、.env.example、使用说明和中文关键逻辑注释。

- 账号资源：队长的GPT会员仅用于辅助研发；参赛原型使用独立可程序化模型接口，不依赖个人网页账号。

# 十一、预期成果与竞赛符合性

- 10—15页《数智会计创新应用项目计划书》PDF；

- 5分钟以内、1080P以上、4名队员出镜的项目介绍视频；

- 可现场实时处理真实样例的Web或命令行原型；

- 结构化JSON、风险表格和PDF审计辅助报告；

- 年报、监管案例和审计准则知识库及来源清单；

- 历史样本回测、四组基线、消融实验和评价报告；

- 最终报告书、20张以内答辩PPT、系统操作说明和备用录屏；

- 源代码、环境依赖、.env.example、必要中文注释和一键启动说明。

# 十二、项目进度安排

| 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 7.13—7.20 | 冻结边界、风险分类、数据字段、接口和10个案例 | 需求文档、风险分类、原型草图 |
| 7.21—8.05 | 收集材料，完成解析、指标与规则基线 | 初版知识库、解析模块 |
| 8.06—8.20 | 开发多智能体、混合检索和程序映射 | 核心分析流程 |
| 8.21—8.31 | 完成前端、风险矩阵、结构化输出和报告 | 端到端MVP |
| 9.01—9.10 | 完成回测、基线和消融实验 | 实验数据与评价结果 |
| 9.11—9.15 | 稳定化、引用修正、异常处理 | 稳定演示版 |
| 9.16—9.20 | 方案书、视频、演示稿、录屏和模拟答辩 | 初赛完整材料 |
| 9.21—9.25 | 教师审阅、集中修改、提交与回执 | 正式提交版本 |
| 初赛后 | 按评审反馈扩展案例、优化界面与答辩 | 决赛报告与展示 |

赛程策略：手册与公众号截图对原型代码、技术报告和晋级名额的表述存在差异。团队不等待口径澄清，按最严格要求在9月20日前完成完整原型、技术材料和备用展示；同时请学校向组委会确认最终节点。

# 十三、团队初步分工

- 队长张宏博｜AI系统与项目统筹：负责大模型、提示词、RAG、多智能体、后端集成、版本管理、总体进度和最终统稿。

- 队员A｜审计专业与案例标注：负责风险分类、管理层认定、准则与程序库、案例精标、专业复核和专业答辩。

- 队员B｜数据与效果评估：负责官方数据台账、PDF解析、财务指标、时序样本、基线实验、消融和评估图表。

- 队员C｜产品与成果展示：负责前端、报告模板、测试用例、方案书排版、PPT、视频、演示和备用录屏。

团队坚持每个模块一名主负责人、一名复核或备份人；每周全员运行一次完整原型，所有成员都能解释项目总体流程并回答自己模块的问题。

# 十四、主要风险与应对措施

| 可能风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| PDF格式差异和表格解析不稳定 | 首版限定支持范围；测试文本、扫描和跨页表格；提供解析失败提示与人工确认 |
| 多智能体只是角色包装 | 为每个智能体固定输入、工具、结构化输出、交接字段和裁决规则，并保存日志 |
| 引用页码、数字或准则错误 | 引用校验、重新计算、无证据拒答、人工抽查并统计引用准确率 |
| 把经营异常误判为造假 | 加入管理层解释与职业怀疑双向论证，只输出风险信号和待验证事项 |
| 回测使用未来信息 | 按发布日期过滤RAG，处罚结果只作标签，单列时序防泄漏检查 |
| 数据规模过大无法精标 | 语料可批量整理，人工先精标20—30个风险案例，回测逐步扩至60—80个公司年度 |
| 模型费用或现场网络不稳定 | 限制上下文、缓存中间结果、准备可切换模型、本地固定案例和备用录屏 |
| 项目范围失控 | MVP限制1—2个行业和8—12类风险，其他功能进入扩展清单 |
| 队员进度或知识不均 | 任务有负责人和验收；24小时报告阻塞；每周全员运行与交叉讲解 |

# 十五、希望指导教师重点指导的事项

- 是否认可将项目严格限定为“年报重大错报风险识别与审计程序辅助生成”，不扩张为泛金融分析。

- 是否认可首版只覆盖1—2个行业和8—12类高频风险；收入、应收账款、存货、毛利率和经营现金流的范围是否合理。

- 请复核“异常信号—重大错报风险—管理层认定—审计程序”的专业映射。

- 请指导历史处罚样本与正常对照样本的选择、标签边界和评价指标。

- 请抽查部分案例来源、准则引用和系统生成的审计程序。

- 请判断方案书和答辩应如何平衡技术创新、审计专业价值与落地场景。

- 请协助确认指导教师、原型代码提交时间、决赛名额及最终报告要求等赛事口径。

- 如时间允许，希望老师在风险框架冻结、MVP完成、评测完成和答辩前四个节点各进行一次阶段评审。

# 十六、拟请教师确认的阶段结论

- 同意选择智能审计赛道及当前项目名称；

- 认可“监管案例证据链＋多智能体正反论证＋审计程序生成”的总体路线；

- 同意系统定位为风险识别辅助工具，不作财务造假定性；

- 同意首版缩小行业和风险范围，优先完成可回测闭环；

- 对数据规模、专业框架、评价方案和指导节点提出修改意见。

指导教师意见：________________________________________	建议修改重点：________________________________________

是否同意进入开发：□ 同意  □ 修改后同意  □ 暂缓	审阅日期：________________

# 参考依据

[1] 《附件1 北京市大学生数智会计创新应用竞赛手册》

[2] 审计准则第1211号（重大错报风险识别和评估）  打开官方页面

[3] 审计准则第1231号（针对评估风险的应对措施）  打开官方页面

[4] 中国证监会：2026年打击和防范财务造假专项行动  打开官方页面

[5] 巨潮资讯网  打开官方页面

[6] 上海证券交易所：年报审核问询与公开监管说明  打开官方页面