队内执行手册

审迹智链（AuditTrace）
四人团队职责分工书

2026年北京市大学生数智会计创新应用竞赛 · 通俗执行版

队伍：4人（队长＋队员A／B／C）

版本：V1.1（队内执行稿）

姓名：队员A／B／C处替换为真实姓名

日期：2026年7月13日

这份文件只解决四个问题：每个人本周做什么、要交给队长什么、需要用什么软件、遇到不会的问题怎么办。大家不需要先学会很多技术名词，先按清单完成任务即可。

一、我们到底要做什么

我们要做一个比赛现场可以打开的小网页。使用者上传一家上市公司的年度报告后，网页帮助他找到值得进一步检查的地方，并把依据和检查建议整理出来。

- 上传年报：选择一份PDF年度报告并开始分析。

- 查看问题：页面列出收入、应收账款、存货、利润或现金流等方面值得注意的地方。

- 查看依据：每条结果尽量标出年报页码、原文或关键数字，让人能回到原文件核对。

- 查看建议：告诉使用者下一步可以检查哪些合同、发票、银行流水、盘点记录或其他资料。

- 导出报告：把问题、依据和检查建议整理成表格或PDF。

项目边界：我们只做“风险提示和检查思路”，不能直接认定公司造假，也不能把AI回答当成正式审计结论。

三个常用词的简单解释

演示网页／原型：能在电脑上打开、点击和展示结果的比赛版本，不要求一开始就像正式商业软件。

AI功能：让模型按照固定格式阅读材料并给出初步答案；AI只是助手，最后必须由人核对。

依据：能够在原年报、问询函或官方文件中重新找到的页码、原文、数字和链接。

二、四个人怎么分工

| 成员 | 主要工作 | 队长每周要收到的核心成果 |
| --- | --- | --- |
| 队长 | AI功能、程序整合、任务安排和最终检查 | 最新可运行版本、项目周报、问题清单和备份 |
| 队员A | 会计资料、风险案例和检查建议 | 案例表、原始PDF、来源页码和AI结果复核表 |
| 队员B | 年报文件、财务数据整理和系统测试 | 数据表、资料台账、测试记录和错误截图 |
| 队员C | 页面草图、PPT、视频和现场展示 | 页面文件、截图、PPT、讲解稿和试讲视频 |

最简单的合作顺序：A告诉大家要查什么，B把文件和数字整理好，队长让AI和程序跑起来，C把结果做成看得懂的页面和展示材料。

三、每个人的工作卡

1. 队长：AI功能、整体整合和进度管理

一句话目标：把三名队员交来的材料整合成一个能运行、能演示、能说明依据的完整作品。

平时要做：

- 每周一在群里发布任务，写清楚负责人、文件名、数量、最低标准和截止时间。

- 每周三检查一次进度；发现队员卡住时，把任务继续拆小并说明下一步。

- 使用GPT帮助写代码、解释报错、整理文字和检查材料，但不把AI答案直接当成最终结果。

- 把A的案例、B的数据和C的页面接到同一个程序中，每做好一个功能就实际操作一次。

- 保存不同日期的程序版本和文件备份，避免修改后无法恢复。

- 每周整理一页项目周报，并向指导老师记录性汇报进展和待确认问题。

每周必须保存：最新演示程序、项目周报、任务分配表、错误记录、三名队员的提交包和至少一份备份。

队长自检：网页能打开；按钮能用；结果能找到原始依据；换一份年报仍能运行；演示文件有离线备份。

可以这样问AI：“我是会计专业学生，编程基础较弱。请把‘上传PDF并显示分析结果’拆成最小步骤，一次只告诉我一步，并给出Windows下可以直接照做的操作。”

2. 队员A：会计资料和问题案例整理

一句话目标：告诉团队哪些财务现象值得检查、为什么值得检查、下一步应该查看什么资料。

平时要做：

- 按队长指定的行业和公司，下载年报、交易所问询函及公司回复。

- 重点查看收入、应收账款、存货、利润和经营现金流，找出值得进一步检查的地方。

- 每个问题记录公司、年份、资料链接、具体页码、原文或关键数字。

- 用自己的话说明为什么值得注意，并列出可能需要查看的合同、发票、流水或盘点资料。

- 复核AI生成的结果，标记“正确、部分正确、错误”，并写清错误原因。

- 拿不准时写“待老师确认”，不能为了凑数量自行下结论。

每周交给队长：《A_本周完成说明.docx》、更新后的案例表、对应PDF和截图、来源链接表、AI结果复核表；一般每周新增不少于5条有效案例或完成队长指定的复核数量。

队长验收：链接能打开；公司、年份、金额、页码没有抄错；每条都有原始依据；没有把异常直接写成造假。

可以这样问AI：“下面内容来自公开年报。请只根据原文，用会计本科生能理解的话说明：发生了什么、为什么值得注意、还需要核对哪些数字和资料。不要判断公司造假，不确定处写无法确定。”

3. 队员B：文件、数据整理和系统测试

一句话目标：把团队资料整理得准确、整齐、能找到，并测试网页在真实年报下是否会出错。

平时要做：

- 整理年报、问询函和案例资料，按统一名称放进正确文件夹，原始文件不覆盖。

- 在Excel中录入营业收入、净利润、应收账款、存货、经营现金流等关键数字。

- 每个数字记录年份、单位、年报页码和下载链接，检查空白、重复和单位不一致。

- 按队长给出的固定步骤测试网页，记录输入文件、点击步骤、等待时间和实际结果。

- 出现错误时保存截图，并写清使用了哪份文件、点到哪一步、页面显示了什么。

- 程序修改后重新测试，不能只记录问题而不确认是否修好。

每周交给队长：《B_本周完成说明.docx》、更新后的数据表和资料台账、原始PDF资料包、测试记录表、错误截图；一般每周整理2家公司并完成队长指定的测试次数。

队长验收：文件名统一；数字有单位和页码；表格没有明显乱码；错误能够按记录重新出现；修复后有复测结果。

可以这样问AI：“请检查下面的表格是否有空白、重复、年份顺序错误或金额单位不一致。不要补造数据，只按‘所在行—发现的问题—建议检查方法’列出。”

4. 队员C：页面、PPT、视频和现场展示

一句话目标：让作品看得懂、点得动、讲得清；前期先画页面，不要求一开始就会写网页代码。

平时要做：

- 用PPT、Canva或Figma先画出上传页、等待页、结果页、证据详情页和报告下载页。

- 与队长确认每个按钮点下去以后出现什么，页面文字尽量简短、直白。

- 每完成一个页面就截图，请未参与制作的同学试着说出下一步应该点哪里。

- 随着系统进度同步更新答辩PPT，不等到最后一周才开始排版。

- 制作5分钟介绍视频和现场讲解稿，记录每一步点击顺序、讲解人和时间。

- 准备备用录屏，防止现场断网、模型变慢或文件上传失败。

每周交给队长：《C_本周完成说明.docx》、最新页面源文件或链接、至少3张页面截图、更新后的PPT和讲解稿；项目中期起每周增加1—3分钟试讲视频。

队长验收：页面第一次看也能操作；文字不被遮挡；PPT数据与系统一致；视频声音清楚且不超时；所有源文件可继续修改。

可以这样问AI：“我们要做一个给会计人员使用的年报风险提示网页。请按从上到下的顺序告诉我页面放什么、按钮写什么、点击后显示什么，要求第一次使用的人也能看懂。”

四、每周统一交给队长什么

- 周一：队长发布本周任务；每个人当天回复“已收到”，不清楚的地方当天问。

- 周三21:00前：在群里发一次进度说明和至少1张正在制作的截图。

- 周六18:00前：把正式成果放进共享文件夹，并按下面模板在群里报送。

- 周日：队长逐项检查，团队开30—45分钟短会；需要返工的内容写明修改点和新截止时间。

每个人都要附《本周完成说明》

复制下面格式填写：角色／姓名：____　｜　本周完成：____　｜　提交文件：____　｜　文件位置：____　｜　已经核对：____　｜　没有解决的问题：____　｜　需要队长帮助：____　｜　下周计划：____

文件命名和退回规则

- 文件名统一为“第01周_A_案例汇总表_V1.xlsx”这种格式，不使用“最新版”“新建文档”“最终最终版”。

- 只交截图、不交可修改源文件，队长可以直接退回。

- 案例或数字没有原始链接、页码或PDF，队长可以直接退回。

- AI生成内容没有人工核对，或出现编造数字和页码，队长可以直接退回。

- 文件打不开、名称混乱或没有《本周完成说明》，视为尚未完成提交。

五、十周工作安排

下面写的是队长每周要收到的最低成果。若组委会时间调整，周次顺延，但每周交付物不取消。

第1周｜7月13日—7月19日：所有人先弄清项目

- A：交《第01周_A_常见风险清单.xlsx》，不少于15条；写清“年报看什么、出现什么情况要注意、为什么”。

- B：交《第01周_B_备选公司清单.xlsx》，不少于12家公司；每家有行业、近两年年报链接和下载情况。

- C：交《第01周_C_操作流程与页面草图.pptx》，不少于5页，覆盖上传、等待、结果和报告下载。

- 队长：选出首批8条风险、1个主要行业和8家公司，建立共享文件夹和任务表。

- 验收：四个人都能用一句话说清项目，并知道自己下一周要交什么。

第2周｜7月20日—7月26日：准备年报和风险说明

- A：交8张风险说明卡，每张写风险表现、可能原因、年报看哪里和至少2项检查建议。

- B：交6份正式年报PDF和《资料来源表.xlsx》，文件名统一为“公司简称_年份_年报.pdf”。

- C：交《页面文字清单.docx》，至少20条按钮、等待提示和报错提示，全部用普通人能懂的话。

- 队长：让程序能读取至少2份年报，并做出固定包含“问题—依据—检查建议”的AI回答格式。

- 验收：至少1份年报能得到带原文依据的初步结果。

第3周｜7月27日—8月2日：制作人工参考答案

- A：交《人工判断参考表.xlsx》，不少于12条；每条有公司、页码、原文、原因和检查建议。

- B：交《关键数字表.xlsx》，整理4家公司近两年的至少8项财务数字，并计算增减比例。

- C：交2种结果页面排版，必须展示风险名称、年报依据、原因和检查建议。

- 队长：把人工参考答案接入系统，生成第一份完整分析结果。

- 验收：上传1份年报后至少显示3条有依据、有建议的风险提示。

第4周｜8月3日—8月9日：做出第一个可演示版本

- A：交《AI结果复核表.xlsx》，检查不少于20条结果，标记正确、部分正确或错误并说明原因。

- B：交《年报上传测试表.xlsx》，测试不少于6份年报，记录能否上传、能否读取、处理时间和错误截图。

- C：交首页和结果页的可打开样稿，以及不少于4张操作截图。

- 队长：连通“上传年报—开始分析—查看结果”，并修改A指出的明显问题。

- 验收：本地浏览器能在3分钟内完成一次完整演示。

第5周｜8月10日—8月16日：增加风险和样本

- A：交《风险与检查建议库.xlsx》，不少于10类风险和30条不重复的检查建议。

- B：再交6份年报，并交《异常变化表.xlsx》，不少于20项变化且写明计算和出处。

- C：交页面修改版，增加上传进度、失败提示、重新上传和结果下载。

- 队长：把新增风险和建议放进系统，并统一不同公司的结果格式。

- 验收：测试5份年报，至少4份能够完成分析。

第6周｜8月17日—8月23日：集中测试是否靠谱

- A：交《专业复核结果.xlsx》，复核不少于30条，并至少列出10条需要修改的内容。

- B：交《系统与人工对照表.xlsx》，对照不少于8份年报，记录找对、漏掉和多报的问题。

- C：找3名未参与项目的同学试用，交《试用反馈表.xlsx》，每人至少5条具体意见。

- 队长：统计重复错误，优先修改出现3次以上的问题。

- 验收：形成一份有负责人和截止时间的“必须修改问题清单”。

第7周｜8月24日—8月30日：完善结果报告

- A：交《结果用语检查表.xlsx》，检查不少于30条，把绝对说法改成风险提示和进一步核查建议。

- B：交《原文与页码核对表.xlsx》，核对不少于30条依据，保证原文、数字和页码能找到。

- C：交《结果报告模板.docx》和3分钟以内演示讲解稿，打印后不能出现表格超页。

- 队长：增加报告下载功能，并加入“仅供学习和风险检查参考”的说明。

- 验收：系统可以生成一份完整、可打开、能核对来源的报告。

第8周｜8月31日—9月6日：整理计划书材料

- A：交1200—1500字专业内容初稿，说明解决什么问题、关注哪些风险、检查建议为什么合理。

- B：交800—1000字数据与测试说明和至少3张测试图表，数字必须前后一致。

- C：交不少于8张清晰系统截图和计划书排版稿，统一封面、目录、页码和标题。

- 队长：合并完整计划书，补充AI工作方式、系统流程和项目亮点。

- 验收：形成一份可以交给老师审阅的完整稿，没有空白章节和来源不明的数据。

第9周｜9月7日—9月13日：制作PPT和五分钟视频

- A：交60秒真实案例讲解稿，以及10个可能的专业问题和回答。

- B：交45秒测试结果讲解稿，以及3张带标题、来源和结论的PPT图表。

- C：交10—12页答辩PPT和视频拍摄表，写明时间、画面、讲解人和台词。

- 队长：确定最终讲解顺序，录制系统操作并合并四个人的内容。

- 验收：完成一版5分钟以内的完整试播视频，PPT顺序与视频一致。

第10周｜9月14日—9月20日：最终检查和模拟展示

- A：交《专业终审清单.xlsx》，不少于30项，检查风险判断、会计用语、检查建议和免责声明。

- B：交《数据终审清单.xlsx》，不少于20项，检查链接、数字、页码、图表和文件能否打开。

- C：交最终PPT、最终视频和不少于20项的《现场展示检查表.xlsx》。

- 队长：整理程序、计划书、PPT、视频和说明文件，准备断网、模型变慢和上传失败的备用方案。

- 验收：组织至少2次完整模拟展示；四个人都会操作并能说清自己的工作。

六、软件和最低技能

先做到最低标准：大家不需要一开始就学会编程，也不要一次安装很多复杂工具。先把“必须软件”准备好，能按要求交出文件即可。

| 成员 | 需要的软件 | 最低技能和第一周入门任务 |
| --- | --- | --- |
| 队长 | Office或WPS；Chrome或Edge；ChatGPT；Python 3.10及以上；VS Code。建议再装GitHub Desktop或Git、7-Zip。 | 会整理文件、打开项目、按步骤运行程序、复制完整报错问AI并保存版本。第一周运行一个简单网页，建好共享文件夹、进度表和备份。 |
| 队员A | Word或WPS文字；Excel或WPS表格；浏览器；PDF阅读器；Windows截图工具。 | 会下载公开年报，记录公司、年份、链接和页码，按模板填表。第一周完成5个有来源、页码、截图和检查建议的公开案例。 |
| 队员B | Excel或WPS表格；浏览器；PDF阅读器；7-Zip。后期按队长指导安装Python和VS Code，只要求运行现成程序。 | 会录入、筛选、排序，计算增长率和占比，记录单位和页码，保存错误截图。第一周整理3家公司近3年关键数字并练习5条测试记录。 |
| 队员C | PowerPoint或WPS演示；浏览器；Windows截图工具；剪映。可选Canva、Figma或OBS。 | 会画页面、统一字体颜色、压缩文字、剪辑和加字幕；不要求独立写代码。第一周画3张页面草图、做1页PPT样式并录30秒练习视频。 |

队长官方下载入口：Python　｜　VS Code　｜　Git for Windows

七、不会做时怎么办，以及共同规则

向AI或队长求助时，不要只发“这个怎么弄”

统一求助格式：我正在做的任务：____　｜　已经完成：____　｜　卡住的具体步骤：____　｜　使用的软件：____　｜　已经尝试：____　｜　问题截图／报错：____　｜　相关文件：____　｜　希望获得什么帮助：____　｜　最晚解决时间：____

- 遇到问题先记录并尝试解决，24小时内仍未解决就按上面的格式求助，不拖到周六提交时才说。

- AI可以帮助解释、起草和检查，但年报数字、原文、页码和官方来源必须由本人回到原文件核对。

- 每个人保留自己制作的可修改源文件；团队共享文件夹中再放一份，不只在微信聊天记录里传。

- 每周至少共同运行一次完整演示，确保不只有队长会操作。

- 任何延期至少提前48小时说明已经做到哪一步、卡在哪里、预计什么时候补交。

- 公开资料保留下载链接和日期；不得上传涉密、未公开或带个人敏感信息的材料。

- 比赛必须有能现场操作的网页或命令行程序，不能只交聊天截图或静态PPT。

- 最终需要10—15页计划书、5分钟以内1080P介绍视频，并安排4名成员参与展示。