队内执行手册 · 老师意见已落实

审迹智链（AuditTrace）
四人团队职责分工书

AI原生工作流执行版 · 每个人都知道本周做什么、交什么

队伍：4人（队长＋队员A／B／C）

版本：V2.0（老师意见修订版）

核心工具：Trae AI IDE＋Coze＋可运行Web原型

日期：2026年7月13日

这次改了什么：不再把作品写成“用Python调用大模型分析年报”。对外展示改为：队长用Trae进行Vibe Coding，把大家的要求快速做成网页；Coze把“找异常—查依据—反向检查—人工确认—生成核查任务卡”做成看得见的工作流；Python只在后台承担稳定的数据读取、计算和连接工作。

# 一、我们现在到底要做什么

我们要做一个审计风险检查助手。使用者上传上市公司年报后，系统不是只给一段AI回答，而是逐条展示“发现了什么、依据在哪里、为什么值得关注、AI是否复核、下一步查什么”，最后导出核查任务卡。

- 上传年报：选择公开PDF并开始分析。

- 找异常：查看收入、应收账款、存货、利润和现金流中值得进一步核对的变化。

- 查依据：每条结果必须附文件名、页码、原文或关键数字；找不到依据就不得进入正式结果。

- 反向检查：另一个AI岗位专门质疑前面的判断，检查是否漏页码、说得太肯定或忽略正常解释。

- 人工确认：成员选择接受、修改或删除，系统保存修改记录。

- 生成任务卡：输出要查的合同、发票、流水、盘点记录等具体资料，并可导出表格或PDF。

最重要的演示画面：同一条风险从“异常数字”一路展开到“年报原文与页码—审计认定—建议核查资料—人工确认状态”，评委可以当场回到PDF核对。

## 三个新词，用普通话理解

Vibe Coding：队长用普通语言告诉Trae“要做什么、页面怎样改、哪里报错”，由AI生成和修改代码；队长负责运行、检查和保存版本，不等于完全不管代码。

Coze工作流：把AI要做的几步画成流程图，每一步都有固定输入和输出，现场能看到结果怎样传到下一步。

核查任务卡：不是一句“请关注风险”，而是写清要查什么资料、怎样比对、什么情况需要继续追查。

# 二、五项评审标准，我们拿什么证明

| 评审方面 | 我们要做出的亮点 | 主要负责人 | 最后给评委看的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业深度 | 风险不是只看涨跌；要连到年报原文、审计认定和具体核查步骤 | A主责，队长整合 | 8—10类风险卡、案例依据、核查任务卡 |
| 技术创新 | Coze中可见的“分析—质疑—确认”流程；Trae记录自然语言到可运行系统的开发过程 | 队长 | 工作流画布、节点试运行、Vibe Coding日志与版本录屏 |
| 落地可行 | 聚焦1个行业和固定风险，不做大而全；网页能上传、分析、展开证据、导出 | 队长＋C | 现场可运行原型、操作说明、异常提示、备用演示 |
| 效果评估 | 只给系统看当年年报，再与后来问询重点对照；同时与通用AI直接回答比较 | B主责，A复核 | 10—15个历史案例、参考答案、对比表和图表 |
| 文档展示 | 用一条真实案例讲完整闭环，所有截图、数字和口径一致 | C主责，全员复核 | 计划书、PPT、5分钟视频、演示脚本和来源清单 |

三个主创新，所有人都要会说：①每条结论都有可回查的完整证据链；②AI先分析、再由另一个岗位质疑，最后人工确认；③用历史年报和后来监管问询做“不偷看答案”的回测。其他功能都围绕这三点服务。

# 三、四个人的工作卡

## 1. 队长：AI工作流、Vibe Coding整合和总进度

一句话目标：把A的专业内容、B的样例与测试、C的页面和展示要求，整合成一个能运行、能解释、能证明效果的作品。

- Trae开发：用普通语言向Trae说明功能、让AI生成或修改网页和后台；实际运行每次修改并保存提示词、截图、报错和修复结果。

- Coze搭建：建立“找异常—查依据—反向检查—生成任务卡”节点，固定每个节点输入、输出和失败处理。

- 系统连接：实现上传年报、调用工作流、展示证据、人工确认和导出；API密钥只放.env，不进入截图或共享代码。

- 项目管理：周一发任务、周三查进度、周日验收；每周保留一个可运行版本和1—2分钟操作录屏。

- 专业边界：没有原文与页码的结论不展示；统一使用“值得进一步关注”，不得直接写“造假”。

每周交付：可运行版本、VIBE_CODING_LOG、Coze流程截图或导出说明、1段运行录屏、项目周报、问题清单和完整备份。

需要软件：Trae AI IDE／SOLO Coder、Coze网页版、ChatGPT、Chrome或Edge、Python 3.10+运行环境、GitHub Desktop或其他版本备份工具、Office/WPS。

最低技能：会描述清楚需求；会运行项目；会复制完整报错给AI；会判断修改后是否真的成功；会保存版本和隐藏API密钥。不要求从零手写大量代码。

## 2. 队员A：专业深度、案例与AI专业复核

一句话目标：告诉AI什么现象值得关注、依据是什么、下一步到底查哪些资料，并检查AI有没有说错。

- 整理首版8—10类风险，每类写清“看什么数字／原文、为什么值得关注、对应哪项审计认定、下一步怎样查”。

- 每类风险至少找2条真实公开依据，记录公司、年份、文件、页码、原文、链接和下载日期。

- 每类风险至少写3个可执行核查步骤，例如查合同、抽查发票、核对回款、盘点或函证，而不是只写“加强关注”。

- 复核Coze结果，逐条标记正确、部分正确或错误；页码、数字、专业判断和措辞分别检查。

- 将确认后的知识卡交给队长放入Coze，不会操作时可以问AI，但最终内容必须回原文件核对。

每周交付：A_本周完成说明、风险卡／案例表、原始PDF或官方链接、页码截图、核查步骤、AI专业复核表；一般新增5条有效案例或完成队长指定复核量。

需要软件：Word/WPS、Excel/WPS表格、PDF阅读器、浏览器、截图工具；Coze只用于查看知识库和测试结果。

最低技能：会查公开年报和问询函、记录页码和单位、用通俗语言解释风险、区分“异常线索”和“已经造假”。不需要写程序。

## 3. 队员B：案例样本、参考答案与效果测试

一句话目标：证明系统不是看起来聪明，而是真的比直接问通用AI更有依据、更少乱说、能节省时间。

- 整理8—12家公司年报、后续问询函和回复，建立来源台账；先准备10—15个可回测历史案例。

- 从年报整理收入、应收账款、存货、利润和现金流等数字，写明年份、单位、页码和计算过程。

- 与A一起制作人工参考答案：后来问询了什么、当年年报有哪些可见信号、系统应该输出哪些重点。

- 同一案例分别测试“通用AI直接回答”和“我们的完整工作流”，记录覆盖情况、引用是否准确、有没有无依据结论、处理时间。

- 程序修改后复测，保存输入文件、操作步骤、实际结果、是否通过、错误截图和修复后结果。

每周交付：B_本周完成说明、资料来源台账、关键数字表、人工参考答案、测试记录、对比结果和错误截图；一般每周整理2家公司并完成指定测试。

需要软件：Excel/WPS表格、PDF阅读器、浏览器、7-Zip；后期只需按队长说明打开测试网页，不要求安装开发工具。

最低技能：会录入、筛选和排序；会算增减比例；会核对单位和页码；会按固定步骤复现问题。不需要开发算法。

## 4. 队员C：页面易用性、计划书、PPT与视频

一句话目标：让评委第一次看就知道怎么操作，并在5分钟内看清三项主创新和五方面证据。

- 用PPT或Canva画上传、分析进度、结果总览、证据详情和报告下载5种页面状态，标清按钮与报错文字。

- 把页面修改要求写成普通语言交给队长，由队长在Trae中实现；C负责预览和验收，不承担独立编程。

- 找3名没参加项目的同学试用，每人至少记录5条“看不懂／点错／找不到”的反馈，修改前后各保留截图。

- 同步维护计划书、PPT和视频素材；一切数字、截图、项目名称和三项创新保持一致。

- 设计5分钟视频：问题场景、工作流画布、完整证据链、回测对比、团队贡献；准备断网备用录屏。

每周交付：C_本周完成说明、可修改页面源文件或链接、至少3张截图、用户反馈表、最新PPT与讲解稿；中期起增加1—3分钟试讲视频。

需要软件：PowerPoint/WPS演示、Canva（可选）、剪映、浏览器、Windows截图工具；Trae只需会预览页面并把修改要求说清。

最低技能：会画页面草图、统一字体颜色、压缩文字、录屏剪辑和加字幕；会按时间讲清一条案例。不要求独立写代码。

# 四、每周怎样交给队长

- 周一：队长发布任务，必须写负责人、文件名、数量、最低标准、参考模板和截止时间；队员当天回复已收到。

- 周三21:00前：每人发“已完成／正在做／卡在哪里／预计何时完成”，并附至少1张过程截图或文件链接。

- 周六18:00前：把正式成果和可修改源文件放入共享文件夹，并提交《本周完成说明》。

- 周日：队长按验收标准检查；退回时写明哪一项不合格、怎样改和新截止时间；全员共同运行一次原型。

《本周完成说明》复制模板：角色／姓名：____｜本周任务：____｜实际完成数量：____｜提交文件与位置：____｜来源与页码已核对：____｜AI内容怎样人工检查：____｜未解决问题：____｜需要队长帮助：____｜下周计划：____

## 队长退回的五种情况

- 只交截图，没有Word、Excel、PPT等可修改源文件。

- 案例、数字或结论没有原始链接、PDF、页码或截图。

- AI生成后没有人工核对，出现编造数字、原文或页码。

- 文件叫“最新版／最终最终版”、打不开或放错文件夹。

- 没有填写完成数量、未解决问题和下周计划。

# 五、十周最低交付安排

| 周次与目标 | 队长要收到的最低成果 |
| --- | --- |
| 第1周｜方向冻结 | A交15条风险清单；B交12家备选公司；C交5页流程与草图；队长交《五方面亮点表》、首选行业、三项主创新和文件结构。 |
| 第2周｜资料与首个流程 | A交8张风险卡；B交6份年报及来源表；C交20条页面文字；队长完成Coze首个流程和Trae上传页／结果页。 |
| 第3周｜人工参考答案 | A交不少于12条参考判断；B交4家公司关键数字；C交2种证据详情页；队长把专业知识接入Coze并在Trae页面显示来源。 |
| 第4周｜端到端MVP | A复核不少于20条AI结果；B测试6份年报；C交可点击样稿；队长连通上传—Coze—结果—导出，并保存2分钟运行录屏。 |
| 第5周｜把创新做得看得见 | A完善10类风险和30条核查步骤；B补充20项异常变化；C突出工作流与证据链；队长实现反向检查、人工确认和来源缺失拦截。 |
| 第6周｜做效果对比 | A确定参考答案；B完成10—15个历史案例及通用AI对比；C制作3张评估图；队长修复高频错误。暂定目标：重点覆盖≥70%，引用基本正确≥75%，编造来源／页码为0。 |
| 第7周｜可用性与导出 | A抽查导出报告；B完成回归测试；C组织3人试用并记录每人≥5条反馈；队长完成错误提示、任务卡导出和离线备用方案。 |
| 第8周｜计划书初稿 | A写专业深度；B写效果评估；C统一排版与图示；队长按五项标准统稿，所有主张都链接到可展示证据。 |
| 第9周｜视频与答辩 | 四人按分工出镜；C完成4分40秒—5分钟视频；队长准备完整演示和备用录屏；全员能讲清三项创新、贡献和边界。 |
| 第10周｜自评与提交 | 按专业深度、技术创新、落地可行、效果评估、文档展示逐项打分和补证据；另一台电脑复现；检查密钥、文件名、页码和提交回执。 |

# 六、软件、账号与第一周入门

| 成员 | 必须准备 | 第一周只需学会 |
| --- | --- | --- |
| 队长 | Trae AI IDE、Coze、ChatGPT、浏览器、Python 3.10+、GitHub Desktop、Office/WPS | 用自然语言让Trae创建／修改一个页面；搭建并试跑一个Coze流程；运行项目、复制完整报错、保存版本 |
| 队员A | Word/WPS、Excel/WPS、PDF阅读器、浏览器、截图工具 | 下载公开材料；记录公司、年份、链接、页码、原文；按模板写5个风险案例 |
| 队员B | Excel/WPS、PDF阅读器、浏览器、7-Zip | 整理3家公司关键数字；统一单位；计算增减比例；按模板完成5条测试记录 |
| 队员C | PowerPoint/WPS、剪映、浏览器、截图工具；Canva可选 | 画3张页面草图；做1页统一PPT样式；录30秒带字幕练习视频 |

说明：Python 3.10+是竞赛要求的运行底座，由队长在Trae辅助下维护；它不是作品的创新点，也不要求其他队员学习编程。Trae是开发方法，Coze是可视化AI工作流，三者不是互相替代关系。

官方入口：Trae　｜　Coze　｜　Git for Windows

# 七、共同规则与不会做时怎么办

统一求助格式：我正在做：____｜要求交什么：____｜已完成：____｜卡住的具体步骤：____｜使用的软件：____｜已经尝试：____｜截图／报错／相关文件：____｜希望AI或队长帮什么：____｜最晚解决时间：____

- 可以问AI，但必须把任务目的、输入材料、输出格式和禁止编造的要求说清楚；AI答案由本模块负责人核对。

- 年报数字、页码、原文、监管案例和准则来源必须回到原文件核验，不能只引用AI回答。

- 没有证据的结论不进入演示；有不确定性就写“待人工确认”，不能为了好看而凑结果。

- 每周至少一次全员打开和运行作品；不能只有队长会操作，任何人都要能讲清总流程和自己的贡献。

- API Key只放在队长本地环境文件；截图、视频、共享文件和公开仓库中不得出现密钥。

- 项目只做学习与风险识别辅助，不构成正式审计意见或投资建议。