# 审迹智链（AuditTrace）四人团队职责分工书

> **版本：** V3.0（对齐《详细项目计划书》V2.2 轻量执行修订版）

> **日期：** 2026-07-18

> **团队：** 4 人（队长、队员 A、队员 B、队员 C）

> **对齐依据：** `05_审迹智链_详细项目计划书_V2_审计师定位修订版` 第十四、十五章及全文定位

> **用途：** 组内执行与老师审阅；不设置固定周报、每周录屏、每周新增规则数量等管理性交付

**相对 V2.0（老师意见修订版）的主要变化：**

- 用户定位改为**仅事务所审计项目组**（承接 / 续聘 / 计划），删除投资者模式表述；

- 产品输出改为**预审风险备忘录、Top 5 待核查事项、资料依据缺口与待索取资料**，禁止舞弊认定与审计意见；

- 技术主线改为**确定性计算 + 质疑/反证/语义复核固定角色 + 程序硬门槛**；Coze 仅作可选试验，不以 Coze 为主交付；

- 规则优先级改为 **R1/R2 先跑通**，R3—R8 候选、按阶段门接入；

- 周计划改为 **W1—W10 阶段门（G0—G9）**，与最终计划书日历映射一致；

- 删除“覆盖率 70%”“源页准确率 75%”等**未经验证的效果目标**，指标只保留计划书中的工程验收口径（拟冻结，非当前成绩）。

---

## 一、项目一句话与边界（全员统一）

> **审迹智链面向事务所审计项目组，用公开资料交叉验证收入风险，输出可追溯待核查线索、资料依据缺口和待索取资料。**

| 项目 | 统一口径 |

|---|---|

| 核心用户 | 会计师事务所审计项目组（项目合伙人、项目经理、初步风险评估人员） |

| 三个场景 | 新客户业务承接、续聘复核、审计计划 |

| 首版主题 | 收入确认 + 销售与收款循环 |

| 首版输入 | 截止分析日（T0）前已公开的年报、公告、审计报告、监管信息、同行与公开行业资料 |

| 目标输出 | 预审风险备忘录、最多 5 项待核查事项、待索取资料清单；仅**审计计划**场景可显示候选管理层认定与建议程序 |

| 明确不做 | 投资建议、完整审计平台、舞弊认定、审计意见、自动承接/续聘决定 |

| 最小可演示闭环 | 1 个开发/演示案例 × R1 × 人工结构化录入 → 确定性计算 → 质疑/反证/复核 → 引用与公式硬校验 → 人工确认 → 1 张风险卡草稿及待索取资料 |

**全员禁止：** 把“拟/候选”写成“已实现/已验证”；补造页码、数字、案例或实验结果；在未授权时读取或使用 T1 后验材料调规则。

---

## 二、四人角色总表

| 角色 | 主责（与计划书 §14 一致） | 直接成果 |

|---|---|---|

| **队长** | Web 原型、确定性计算、AI 固定流程、证据硬门槛、版本/密钥/缓存与阶段集成 | 可运行原型、失败样例、启动说明、运行日志 |

| **队员 A** | 销售与收款循环、R1/R2 优先规则卡、正常解释、资料缺口、候选认定与建议程序；复核措辞与数字 | 版本化规则卡、可复算公式、专业措辞清单 |

| **队员 B** | 候选资料可得性、DEV_T0 切片、来源台账、同行对照（默认 3 家、最多 5 家）与评估数据 | 数据切片、统一来源台账、案例角色标记 |

| **队员 C** | 核心页面文案、审计术语、来源/免责/实时·缓存标识；计划书、视频与 PPT 等竞赛材料 | 页面文字、材料文稿、试用记录整理 |

**互备：** 队长与 C 互备演示和材料；A 与 B 互备规则来源与数据口径。

**缺席原则：** 优先缩减条件性功能，不补造数据、不降低证据门槛。

---

## 三、接口责任矩阵（计划书 §14.5）

| 工作 | 主责 | 其他成员必要接口 | 直接成果 |

|---|---|---|---|

| R1/R2 与销售循环 | A | 队长实现；B 验证字段；C 检查表达 | 规则卡及可运行规则 |

| 公开资料与同行 | B | A 复核口径；队长接入；C 呈现来源 | 数据切片与同一份来源台账 |

| AI 工作流与 Web | 队长 | A 内容复核；B 测试；C 页面验收 | 可运行原型、失败样例、启动说明 |

| T0/T1 与评估 | 队长 / B（按是否接触 T1 分工） | A 专业复核；C 呈现 | 冻结输入、运行日志、实际指标 |

| 计划书、视频、PPT | C | 队长总审；A/B 提供对应章节 | 主办方要求的竞赛材料 |

---

## 四、各角色详细职责

### 4.1 队长：工作流与系统整合

**负责：**

1. 搭建并维护 Web 原型（当前可为静态页 / Streamlit 等；以能本地打开、可验收为准）；

2. 实现**确定性计算**（增长率、差额等由程序复算，模型不得改写公式结果）；

3. 固化质疑 → 反证 → 语义复核的**固定一轮流程**（非自由辩论）；

4. 实现证据硬门槛：Schema、证据 ID、T0 日期、原文、公式、字段、禁用词；

5. 管理版本、密钥、经核验缓存、实时/缓存标识与三级演示降级；

6. 按阶段门做集成：每周期形成**可运行版本或可复现失败**；核心链路未通过时不扩功能。

**不负责 / 不做：**

- 代替 A 撰写专业规则或认定口径；

- 代替 B 从原件抄录未核验数字；

- 在缺证据时用模型补造页码或结论。

**常用工具（建议，非强制）：** Trae / Codex / Cursor 等 Vibe Coding；本地 Python/HTML 栈。

**变更记录：** 只对影响规则、数据口径、模型/提示词、关键代码或验收结果的变更写简要日志（日期、变更项、版本、人工修改、验证结果、未决问题）。

### 4.2 队员 A：审计逻辑与专业规则

**负责：**

1. 梳理销售与收款循环节点与“异常信号—风险机理—资料缺口—场景化后续动作”映射；

2. **优先**完成 R1（及随后 R2）规则卡：所需字段、公式、正常解释、资料缺口、待索取资料、计划场景候选认定与建议程序；

3. R3—R8 只作为**候选规则库**维护；资料不可得或挤占主链路时**不强制工程化**；

4. 复核系统输出措辞：不得出现舞弊认定、审计意见、投资建议等禁用表述；

5. 在 B 提供数字后，组织或完成公式人工复算对照。

**R1 最小口径（与计划书一致）：**

- 收入增长率＝（本年收入－上年收入）÷上年收入；

- 应收账款增长率＝（本年应收－上年应收）÷上年应收；

- “高出多少才提醒”**不得擅自定阈值**，写“阈值待样例测试后由团队确认”。

**交付形态：** 规则说明 Markdown/Word/Excel 择一；每条规则含版本状态（候选 / 可实现 / 已实现待验）。

### 4.3 队员 B：公开数据、同行与评估

**负责：**

1. 候选案例与年报的**可得性预检**（正式来源、公开日期、连续期间、字段与 PDF 可读性）；**预检时不读 T1**；

2. 制作 DEV_T0 数据切片与**同一份来源台账**（文件名、披露日期、PDF 页码、印刷页码、原文位置、单位）；

3. 同行对照：默认 3 家、最多 5 家，口径与期间须可比；

4. 明确案例角色：**开发/演示** vs **有限留出**；按 B0 信号选中的案例必须标为开发/演示，不得再称留出；

5. 正式 T0 仅在 Research Contract 冻结后形成；**接触 T1 后不得再改该案例 T0 规则、提示词或人工确认结果**（§12.4）。

**首周 / 最小数据底线：** 至少 4 个数字（本年/上年收入、本年/上年应收账款）+ 完整来源定位；找不到印刷页码写“原件未标注”，禁止猜测。

### 4.4 队员 C：产品表达与竞赛材料

**负责：**

1. 核心页面文案：项目设定、资料预检、风险总览/矩阵、风险卡下钻、人工确认与导出；

2. 统一术语：待核查、资料依据、正常解释、资料缺口、待索取资料；

3. 界面固定提示：使用边界、来源台账说明、实时/缓存回放标识、免责声明；

4. 初赛计划书排版与表达、5 分钟视频脚本/成片、PPT/展示材料（按主办方要求）；

5. W6 起配合组织非项目成员形成性试用，根据真实反馈改文案与路径，**不要求每周完整设计稿或录屏**。

**不做：** 单独合规大表堆砌；在材料中写未验证准确率或“已发现舞弊”。

---

## 五、十周阶段门与角色交付（对齐计划书 §15）

日历暂定映射（可整体顺延，只改一处）：

| 周次 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日期 | 7.17—7.23 | 7.24—7.30 | 7.31—8.6 | 8.7—8.13 | 8.14—8.20 | 8.21—8.27 | 8.28—9.3 | 9.4—9.10 | 9.11—9.17 | 9.18—9.24 |

| 周次与阶段门 | 本周最小交付（按角色） | 通过条件 / 未通过时 |

|---|---|---|

| **W1（G0 可解析性门）** | **队长：**最小 Web 骨架与 Schema；**A：**R1 规则卡初稿；**B：**1 份年报 3—5 个可回指字段；**C：**核心页面文案 | 字段可回到文件/日期/页码/原文且未读 T1；解析不稳则人工录入，不开发通用解析器 |

| **W2（G1 规则—数据接口门）** | **A：**R1 工程版 + R2 草案 + 销售循环映射；**B：**DEV_T0 切片与统一来源台账，开发候选上可前置 B0 粗扫；**队长：**接入字段与计算；**C：**文案与状态用语对齐 | R1 可人工复算，证据可回指；B0 选中案例标开发/演示；R1 未通过不扩代码 |

| **W3（G2 最小纵向链路门）** | **队长：**跑通最小闭环；最多 2 个候选模型同样例对比与 token 费用数量级估算；**A/B/C：**配合 DEV 样例与拦截用例 | 合法输出可复核；缺字段/错页码/错公式/禁用词被拦截；未通过则继续修 R1，不接第二案例 |

| **W4（G3 双规则 MVP 门）** | **A+队长：**R1/R2 在开发案例上运行；交叉验证矩阵、风险卡草稿、待索取资料；选定工程主模型 | 两条规则通过固定样例；无效 JSON 显式失败；R3—R8 仍为候选 |

| **W5（G4 证据硬门槛门）** | **队长：**Schema、证据 ID、T0 日期、原文、公式、禁用词；实时/缓存/人工录入降级；累计 ≥5 回归用例；**A/B/C：**提供故意错误样例与文案标识 | 错误样例被拦截；缓存标识清楚；未通过只展示草稿区 |

| **W6（G5 反证与首次试用门）** | **A+队长：**R1/R2 完成一轮质疑—反证—复核；≥10 回归用例；**C：**组织 2 名非项目成员形成性试用 | 反证有资料或如实写未检索到；反证仍是套话时不扩规则 |

| **W7（G6 第二案例与边界门）** | **B：**案例 B 资料/Schema 预检并确定开发或有限留出角色；≥15 回归用例；**队长：**边界与角色状态入系统 | 有限留出不得跑 B0 或模型；核心链不稳则取消补充资料上传等条件项 |

| **W8（G7A 正式评估准备与首批 T0 门）** | **队长/B：**冻结 Research Contract 与预算；≥20 回归用例；预登记运行 B0—B2 及计划的消融/去标识化 T0 部分 | 冻结项缺失不运行；已运行组输入输出日志锁定；**本周不解锁 T1** |

| **W9（G7B/G8 完整 T0 与后验分析门）** | **队长/B：**完成 B3 及 5 次重复，锁定全部 T0 后由授权人解锁 T1；算实际指标；**C：**3 名非项目成员轻量试用与材料初稿 | T1 不反向改 T0；问询/回复不作事实认定；未达目标如实报告 |

| **W10（G9 成果冻结门）** | **C：**初赛计划书 PDF、5 分钟视频与提交清单；**队长：**冻结可运行版；全员来源抽查 | 原型、视频、文档同一数据与规则版本；冻结后只修严重错误 |

**周期节奏：** 第 1 天定输入 → 第 4 天首次集成 → 第 6 天预验收 → 第 7 天验收。未过门则下一周期优先修复，不机械加范围。

---

## 六、与最终计划书一致的“五页核心界面”分工

首版 5 个核心页面（计划书 §10），不以页面数量代替链路：

| 页面 | 主责内容 | 协作 |

|---|---|---|

| 1. 项目与资料预检 | C 文案；队长表单与状态；B 字段定义 | A 场景/口径提示 |

| 2. 风险总览与交叉验证矩阵 | 队长展示逻辑；A 维度含义；C 标签 | B 可得性状态 |

| 3. 风险卡下钻 | A 结构字段；队长渲染与计算；C 用语 | B 原文定位 |

| 4. 资料缺口与待索取资料 | A 清单；C 表达；队长导出字段 | B 确认公开资料已尽 |

| 5. 人工确认与报告 | 队长闸门与导出；C 免责与标识 | A/B 不得代签确认 |

可选视图（补充资料重跑、T0/T1 对照、日志缓存）仅在核心闭环稳定后开发。

---

## 七、AI 三类角色与人的边界（计划书 §8.2）

| 系统角色 | 只能做什么 | 不能做什么 | 人的对应 |

|---|---|---|---|

| 质疑 | 按规则提出风险假设并引用资料依据 | 无依据猜动机或认定舞弊 | A 定规则；队长实现 |

| 反证 | 找正常解释、相反资料、缺失项；找不到须明示 | 为凑字段编造事实 | A 定正常解释库；B 供公开资料 |

| 语义复核 | 检查措辞是否有依据，建议保留/降级/暂缓 | 绕过硬门槛批准导出 | **最终确认必须由人** |

程序硬门槛顺序（拟）：JSON/Schema → 证据 ID → T0 日期 → 原文反查 → 数字与公式 → 字段与禁用词 → **人工确认**。

---

## 八、验收用语与互查

1. **“已实现”** 须有代码与测试；**“已验证”** 须有冻结输入与验收记录。

2. 任一风险卡导出前：来源定位与公式复算须可人工核对。

3. 交叉检查建议：A 验公式与认定；B 验数字与页码；C 验页面文字是否越界；队长验运行与日志。

4. 两个历史案例只说明方法与工程可行性，**不得宣传普适舞弊识别准确率**。

---

## 九、当前状态快照（2026-07-18，便于执行）

| 事项 | 状态 |

|---|---|

| 老师同意启动 | 已确认（可推进规则、资料、最小原型） |

| 正式原型 / 冻结案例 / T0·T1 / B0—B3 | **尚未完成** |

| W1 方向 | 骨架、R1 初稿、可回指字段、页面文案；人工录入为受支持降级路径 |

---

## 十、文件与版本

| 文件 | 说明 |

|---|---|

| 本文件 `…分工书_V3_对齐最终计划书.md` | **当前执行用分工书** |

| `01_…分工书_V2_老师意见修订版.docx` | 旧版保留对照，以 V3 为准 |

| 主计划书 V2.2 | 定位、规则、周计划与指标冲突时以主计划书为准 |

**编制说明：** 本文据最终计划书 V2.2 重写，删除旧版中与最终口径冲突的 Coze 主交付、投资者表述、未验证准确率目标及过时周任务数量要求。若团队对姓名与 A/B/C 对应有固定名单，可在本表角色栏后手写姓名，无需另起版本号。