北京市大学生数智会计创新应用竞赛

审迹智链（AuditTrace）项目方案书 V3

面向审计前置阶段的证据约束型收入风险预筛查多智能体

题目：审迹智链（AuditTrace）——面向审计前置阶段的证据约束型收入风险预筛查多智能体

竞赛：北京市大学生数智会计创新应用竞赛

版本：V3.0·全面复盘修订版

日期：2026 年 7 月 24 日

使用方式：本文是面向评委、视频和答辩的方案主稿；V2.4.4保留为团队内部工程执行底稿。

项目边界：系统输出待核查线索、正常解释、资料缺口和待索取资料；不认定舞弊、不出具审计意见、不提供投资建议。

# 一、项目概述

### 1.1 要解决的真实问题

会计师事务所在新客户承接、续聘复核和审计计划阶段，通常需要在时间有限、公开资料分散的情况下，先判断收入及销售收款循环中哪些事项值得投入进一步程序。年报中的收入、应收、现金流、客户和管理层表述可以提供线索，但这些数字、文本和来源页面分散在不同章节；传统人工预检效率低，而通用大模型又容易跳过来源、补写事实或把线索说成结论。

审迹智链面向审计项目组，将公开披露资料整理为可回查字段和页级片段，先由程序完成计算与来源校验，再让固定分工的智能体提出、反证和复核线索。每一项输出都保留“为什么值得问、有哪些正常解释、还缺哪些资料、原始出处在哪里”。

### 1.2 一句话定位

审迹智链帮助审计项目组在承接、续聘和计划阶段，从公开资料中形成可回查的收入风险预筛线索与资料索取清单。

### 1.3 目标用户、场景和输出

| 场景 | 使用者的核心问题 | 系统输出 | 人工必须决定的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新客户承接 | 是否存在需要进一步了解的收入、回款或披露异常线索 | 待核查事项、公开资料缺口、待索取资料 | 是否承接、是否追加尽调程序 |
| 续聘复核 | 相较上一期是否出现值得重新评估的变化 | 期间变化、正常解释、拟补充资料 | 是否续聘及风险应对策略 |
| 审计计划 | 销售与收款循环应优先关注哪些认定和资料 | 风险卡草稿、认定映射、建议程序 | 重要性、风险评估和审计方案 |
| 取得补充资料后 | 原待索取资料是否足以缩小或澄清线索 | 绑定风险卡的续分析草稿、更新后的缺口与待索取清单 | 授权/脱敏、是否保留线索、后续程序 |

系统不替代函证、检查、访谈、穿行测试或职业判断。公开资料只用于前置筛查；任何内部资料都须经授权、脱敏和人工关联后才能进入续分析。

团队确认（2026-07-24）：补充资料续分析窗口为正式交付目标，不再作为“可不做”的可选砍项。在公开资料主链（R1/R2、来源闸门、三Agent与硬校验）通过后按期实现；在实现前，页面与材料必须标注“尚未接入”，不得用静态示意冒充可上传续跑。

# 二、专业基础与规则设计

### 2.1 准则依据与系统对应

本项目不是把会计准则改写成一组“舞弊分数”。规则只负责筛出值得进一步了解的线索，并映射到审计风险评估、相关认定和后续资料。

| 准则或依据 | 核心要求 | 在审迹智链中的对应 |
| --- | --- | --- |
| 《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》第1、6—9、17条 | 识别和评估财务报表层次及认定层次的重大错报风险；相关认定、风险评估程序和后续应对相衔接 | 规则卡以交易、账户余额和披露为入口，输出相关认定、资料缺口和建议进一步程序，而不替代风险评估结论 |
| 第1211号第10—12条 | 固有风险因素包括复杂性、主观性、变化和不确定性；特别风险由注册会计师判断 | 把跨期波动、现金流背离、业务模式变化等作为“需解释因素”，不自动标为特别风险 |
| 《企业会计准则第14号——收入》第4条 | 在履行履约义务、客户取得商品控制权时确认收入 | R5、R7关注收入政策、控制权证据与披露表述是否需要补充核验 |
| 《企业会计准则第14号——收入》第11—13条 | 区分时段与时点履约；判断控制权转移的迹象 | 对工程、发货验收、期末交易等场景索取合同、验收、控制权转移和期后结算资料 |
| 《企业会计准则第14号——收入》第34条 | 按转让前是否控制商品判断主要责任人与代理人，决定总额或净额确认 | R5把控制权、主要责任、存货风险和定价权列为核查问题，而非直接根据收入规模下结论 |

### 2.2 销售与收款循环的规则库

| 规则 | 待识别线索 | 关联认定/判断 | 需要的资料或后续动作 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 应收—收入背离 | 应收账款增速相对收入偏高 | 存在、计价、截止、收入真实性 | 账龄、期后回款、合同结算、客户明细 | 当前工程版可运行 |
| R2 收入—经营现金流背离 | 收入与经营现金流/收现质量需解释 | 收入确认、计价、商业合理性 | 销售收现、OCF、净利润、营运资本构成 | 专业规则 v0.2 已提交审查；当前工程仍为方向比较版，待对齐实现 |
| R3 产销量—收入不匹配 | 产能、产量、销量与收入趋势需解释 | 发生、完整性、截止 | 产销报表、发运、验收、业务统计 | 候选规则，待资料 |
| R4 客户集中度与交易特征变化 | 客户集中度或交易对手特征突变 | 存在、关联方、披露 | 前五大客户、合同、公开登记信息 | 候选规则，待资料 |
| R5 总额法/净额法依据 | 控制权判断与业务模式不一致 | 分类、列报、收入计量 | 合同、履约责任、定价权、存货风险 | 候选规则，待资料 |
| R6 毛利率逆行业变化 | 产品结构可比时毛利与行业显著背离 | 计价、披露、商业合理性 | 产品结构、成本、同行口径 | 候选规则，待资料 |
| R7 管理层表述与数字不一致 | 年报叙述与数据趋势相互矛盾 | 披露、完整性、一致性 | 管理层讨论、公告、业务说明 | 候选规则，待RAG语义检索 |
| R8 期末交易与期后回款线索 | 期末确认与后续结算需解释 | 截止、发生、计价 | 发货、验收、回款、退货资料 | 候选规则，待内部/公开资料 |

规则状态说明：R1 为当前开发样例可运行工程版。R2 已收到专业规则说明 v0.2（见 04_第二周任务与成果/R2 收入现金质量核查规则 v2(1).docx），但后端与网页仍按“收入正增长下的方向比较”工程版运行，不得把 v0.2 全文写成已上线。R3—R8 在资料、口径和专业复核未完成前，只作为规则库展示，不生成风险卡。

### 2.3 R2 的可比性保护与 v0.2 对齐方向

经营现金流为零、绝对值很小或跨期由正转负时，单纯同比百分比会产生数千个百分点的视觉失真。结合标准股份开发样例与 R2 规则 v0.2，R2 的实现与展示遵守：

上年经营现金流为零、低于可比基数（v0.2 默认：上年 OCF 绝对值不足上年收入的 3%）、或本年与上年符号相反时，不显示“现金流增速”和“增速差额”；

改为显示经营现金流金额变动、经营现金流/收入、净利润现金含量（净利润为正时）或方向组合描述，并标记“同比不宜比较，需人工解释”；

趋势背离仅在可比前提下计算；v0.2 默认差值阈值为 20 个百分点，是否采用及行业适配由专业成员确认后写入版本参数；

销售收现率、净利润现金含量等 v0.2 新增主指标，须在字段入台账、可回指且通过复算后，才进入触发与风险卡；

阈值、基数标准与正常解释由审计专业成员确认并版本化保存；正常解释不得自动关闭线索。

这项保护来自对标准股份开发样例的核查：2024年经营现金流仅为正157.05万元，2025年变为负3,228.04万元。原始年报数据无误，但直接计算同比会产生不适于审计表达的−2,155.38%。

### 2.4 补充资料续分析窗口（已确认交付）

取得待索取或内部补充资料后，审计师通过补充资料续分析窗口把资料发回系统、绑定既有风险卡后继续分析。该能力已确认为竞赛交付目标，最低交互如下：

| 要点 | 口径 |
| --- | --- |
| 入口 | 风险卡草稿、资料缺口/待索取资料页的“取得补充资料后继续分析” |
| 用户动作 | 选择关联风险卡 → 选择资料类型 → 模板上传或结构化粘贴 → 确认授权与脱敏 → 提交继续分析 |
| 系统动作 | 预检公司/期间/单位/字段/授权 → 写入 evidence 与来源台账 →仅局部重跑绑定卡的质疑—反证—复核—硬校验 |
| 明确不做 | 开放式闲聊；未绑定风险卡的自由问答；因上传资料自动认定舞弊或绕过人工确认直接导出 |
| 当前状态 | 已确认要做，工程尚未接入；主链稳定前可先交付线框与文案，但不得标为已运行 |

# 三、总体方案与多智能体架构

### 3.1 端到端工作流

公开年报 / 已授权补充资料 ↓ 资料预检：来源、期间、页码、T0、单位、字段完整性 确定性计算：R1/R2公式、可比性保护、规则状态 ↓ RAG V1：仅从已确认资料召回带 evidence_id 的页级片段 ↓ 质疑Agent → 反证Agent → 语义复核Agent（Agent-as-a-Judge） ↓ 程序硬校验：JSON、证据ID、禁用词、规则/公式/来源不可被改写 ↓ 人工确认：保留、降级或暂缓 → 待核查事项与待索取资料

### 3.2 三个角色的边界

| 角色 | 只做什么 | 输入 | 输出 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质疑Agent | 基于触发规则提出待了解的风险假设 | 确定性结果、登记证据包、RAG片段 | claims、资料缺口、待索取资料 | 不能认定舞弊或改写数字、页码、规则结论 |
| 反证Agent | 主动找正常商业解释、相反材料和缺口 | 同一证据包及质疑结果 | 正常解释、反证不足说明、补充资料 | 不能新增外部事实或空泛“洗白” |
| 语义复核Agent | 检查前两步是否超出证据，建议保留、降级或暂缓 | 前两步结构化结果及证据包 | retain / downgrade / defer | 不能新造事实、替代人工审批 |

语义复核与 Agent-as-a-Judge 的思想一致：由独立角色评价前序输出是否符合规则和证据约束；但最终裁决仍由程序硬校验和审计人员完成。

### 3.3 模型与程序的分工

| 必须由程序完成 | 可由模型辅助完成 | 必须由人确认 |
| --- | --- | --- |
| 数字计算、单位换算、来源字段、页码、披露日、T0过滤、R2可比性判断、Schema校验、证据ID校验、禁用词校验 | 文本线索归纳、正常解释、资料缺口表述、待索取资料初稿、前序输出的语义一致性检查 | 规则阈值、案例冻结、内部资料授权、是否保留线索、后续程序、对外表述 |

### 3.4 结构化输出与失败关闭

每次模型调用使用 agent_output_v1，至少记录 run_id、角色、规则ID、状态、主张、evidence_id、正常解释、资料缺口、待索取资料和理由。程序校验任何证据ID是否属于本次证据包；模型输出包含舞弊认定、审计意见、投资建议、无效JSON、越界引用或服务不可用时，立即停止后续角色，不生成伪造风险卡。

运行记录同时保存规则、参数、来源哈希、模型ID、提示词版本、输入/响应哈希、耗时和token。页面需要明确区分“真实运行”“缓存回放”“未配置/调用失败”；缓存不能冒充实时调用。

# 四、RAG V1：可回查的资料检索，而不是把年报全文交给模型

### 4.1 RAG 的范围

RAG V1 只处理已经确认来源、允许使用且满足分析时点的资料。它不搜索开放网页、不把模型记忆当来源，也不替代字段台账。首版数据范围为标准股份开发年报和后续经授权的第二案例资料。

### 4.2 RAG V1 的实现设计

| 环节 | 设计 | 必须留下的记录 |
| --- | --- | --- |
| 入库 | PDF预检、文本抽取、页码与文件哈希登记 | document_id、文件名、披露日、T0、哈希、解析状态 |
| 切片 | 按页码、标题与段落切片，保留原文、页码、期间、资料类型、evidence_id | chunk_id、页码、标题、字符范围、来源ID |
| 索引 | SQLite保存元数据；FAISS保存向量；关键词与向量混合召回 | 索引版本、嵌入模型版本、构建时间 |
| 检索 | 先按公司、案例、T0、资料类型过滤，再召回；最多将6个片段送入模型 | retrieval_run：查询、过滤条件、候选数、排序、命中ID |
| 页面回查 | 风险卡可展开命中文段、来源和页码；无命中显示“资料不足” | 查询与展示记录 |

RAG V1 的验收不是“能回答问题”，而是固定问题集能验证三类结果：命中相关页、拦截T0后资料/其他公司资料、无命中时不补写。未通过这三项，页面不得显示“RAG已实现”。

# 五、五项核心创新

四维交叉验证。财务数字、业务链条、行业参照和披露表述被统一映射到同一规则和来源台账，避免只看单一财务比率。

从线索到资料缺口。每项候选不只给“异常”，还给正常解释、缺少资料和待索取项目，使输出能进入审计项目组的下一步工作。

证据硬准入。来源、页码、披露日、T0、公式和单位由程序拦截；模型不能更改这些底座。

强制反证与语义复核。固定“质疑—反证—复核”链，要求模型主动说明正常解释和证据不足，不让单向叙事直接进入风险卡。

时点隔离与可复放。运行冻结资料、规则、模型、提示词与检索索引版本；在正式评估中通过T0/T1隔离减少后验信息污染。

创新不在于训练新的基础模型，而在于把大模型的开放式语言能力放入可验证、可追溯、可人工接管的审计预筛流程。

# 六、技术路线与当前原型状态

### 6.1 技术选型

根目录 index.html 保持为唯一展示页；FastAPI 负责密钥隔离、资料校验、确定性计算、智能体调用和运行留痕。前端不保存API Key。

项目不在首版引入 LangChain、AutoGen 等通用编排框架：三角色顺序固定、输入输出合同明确，直接实现可以更直观地审计调用、失败和版本。RAG V1使用 PyMuPDF/pdfplumber 进行解析，SQLite 与 FAISS 保存元数据和向量索引；pandas/numpy用于计算与测试。后续只有在分支、工具调用或任务编排确实增长时，才评估引入框架。

### 6.2 现有事实与目标状态

| 能力 | 截至V3的事实状态 | V3后的验收目标 |
| --- | --- | --- |
| 主网页与本地后端 | 已有根目录网页、FastAPI启动脚本和R1/R2页面联动 | 稳定启动、页面与后端同口径 |
| 年报字段和来源 | 标准股份开发资料已登记，完成技术交叉核对；仍待专业人工复核 | 每个参与字段可回到文件、页码、期间与哈希 |
| R1/R2确定性计算 | R1/R2工程版已接入；R2专业规则 v0.2 已提交，工程尚未按 v0.2 全量实现 | R2 对齐 v0.2 的字段、可比性保护、阈值与失败样例；有人工复核记录 |
| 三Agent固定链 | 已写入固定流程、JSON和证据ID校验 | 保存至少一次真实完整运行与一次故意失败闭环 |
| RAG | 尚未实现 | 完成RAG V1的入库、检索、回查和反例验收 |
| 补充资料续分析 | 已确认交付目标；页面与后端均未接入 | 绑定风险卡、授权脱敏预检、局部重跑、失败样例与更新后的待索取清单 |
| 第二案例 | 尚未冻结 | 先完成R1四字段、来源和T0预检，不抢占主链 |
| 正式效果评估 | 尚未启动 | Research Contract冻结后再开展，不提前生成结论 |

# 七、验证方案：先验证可追溯性，再比较效果

### 7.1 运行前的确定性验收

| 指标 | 定义 | 可在开发样例阶段报告吗 |
| --- | --- | --- |
| 字段来源回指完整率 | 有文件、披露日、页码、定位和evidence_id的参与字段数 / 参与字段总数 | 可以，需报告分子和分母 |
| 公式复算一致率 | 人工复算与程序结果一致的规则运行数 / 抽查运行数 | 可以，需保留复算记录 |
| 规则选择一致性 | 取消选择后未被后端运行的规则数 / 被取消规则数 | 可以 |
| Schema与越界拦截率 | 被正确拦截的故意错误样例数 / 故意错误样例总数 | 可以 |
| RAG回查准确率 | 能回到正确页码和来源的检索命中数 / 抽查命中数 | 仅RAG完成后可以 |

### 7.2 正式比较设计

| 组别 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 仅确定性规则与阈值，不调用模型 | 观察规则层的基础输出 |
| B1 | 通用模型直读固定资料，不使用RAG和硬校验 | 观察无约束模型的来源与表述问题 |
| B2 | RAG + 单Agent，不使用反证/复核链 | 观察检索与单角色的增益/局限 |
| B3 | 审迹智链完整流程：RAG + 三Agent + 硬校验 + 人工确认 | 评估完整约束流程 |

正式评价开始前必须冻结案例角色、分析时点T0、T1隔离方式、资料包、规则、阈值、模型、提示词、索引、预算和评价指标。两个案例最多支持有限的过程比较，不支持“普遍准确率”“显著优于所有模型”等外推结论。

# 八、进度、责任与提交物

### 8.1 从现在到初赛的关键节奏

竞赛手册规定：2026年9月1日至25日提交PDF方案书和5分钟视频进行盲审；9月25日至30日对进入该阶段的团队评审代码、演示视频和技术报告。因此方案材料与可运行原型必须同步推进。

| 时间 | 重点交付 | 负责人 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月24—30日 | R2 v0.2 审查收口与可比性保护对齐计划；R1真实三Agent运行；来源与失败样例复核 | 队长+A+B | 可回看真实日志；无效输出不成卡；R2 差距清单已登记 |
| 7月31—8月6日 | 第二案例R1资料预检；续分析窗口文案/线框；V3方案书和视频分镜初稿 | B+C，队长/A配合 | 四字段来源台账；续分析入口与边界文案可评审 |
| 8月7—13日 | RAG V1入库、检索、T0拦截和无命中反例；R2 v0.2 关键字段入台账（可并行） | 队长+B，A给检索问题/口径 | 有检索日志与来源回查；缺字段不静默计算 |
| 8月14—20日 | 初赛方案书、视频首版；续分析真上传与局部重跑；核心回归测试 | 队长主责续分析，C主责材料，全员 | 绑定卡可局部重跑；未授权/未脱敏被拦截；试讲与录屏 |
| 8月21—27日 | 修改材料；第二案例必要补齐；启动包与演示脚本；续分析失败样例补齐 | 全员 | 盲审视角可读、可启动；续分析有可复现失败样例 |
| 8月28—31日 | PDF/视频/代码说明冻结 | C+队长 | 只修严重错误 |
| 9月1—25日 | 按主办方渠道提交；保持原型与技术报告可用 | 全员 | 提交留档、演示备用录屏 |

### 8.2 四人分工

| 成员 | 主责 | 本阶段可验收成果 |
| --- | --- | --- |
| 队长 | 系统整合、FastAPI、固定链、RAG、续分析窗口、测试与启动包 | 可运行版本、日志、回归用例、续分析预检/局部重跑、依赖说明 |
| A 审计逻辑 | R1/R2口径（含 v0.2）、认定、正常解释、待索取资料、补充资料进入后的更新口径 | 规则卡、阈值意见、术语复核记录 |
| B 数据与评估 | 年报来源、第二案例预检、T0/T1、检索反例；脱敏补充资料模板样例与续分析台账行 | 来源台账、资料清单、补充模板、测试样本和抽查记录 |
| C 产品与材料 | 方案书、架构图、视频、页面文案、续分析窗口边界提示、演示表达 | 初赛PDF、视频脚本/成片、答辩材料 |

# 九、初赛材料与演示表达

### 9.1 10—15页方案书结构

| 页码建议 | 内容 | 要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面与一句话定位 | 项目是什么 |
| 2—3 | 审计场景、痛点、边界 | 为谁解决什么问题 |
| 4—5 | 准则基础与R1—R8规则库 | 为什么是专业的审计问题 |
| 6—8 | 架构图、RAG、三Agent和硬校验 | 为什么不是普通聊天机器人 |
| 9—10 | 原型现状、来源回查、真实/失败状态 | 为什么可落地、做到哪里 |
| 11 | 评价方案与可报告过程指标 | 如何证明可靠性 |
| 12 | 合规与人工确认 | 如何控制风险 |
| 13 | 分工、时间线和预期成果 | 为什么能按期交付 |
| 14—15 | 参考依据与附图（按实际排版取舍） | 依据是什么 |

### 9.2 五分钟视频结构

| 时长 | 画面与内容 |
| --- | --- |
| 0:00—0:35 | 队员出镜，说明审计前置阶段的资料分散与收入风险预检痛点 |
| 0:35—1:15 | 展示销售与收款循环、R1/R2和“线索而非结论”的定位 |
| 1:15—2:25 | 展示来源字段、规则计算和R2不可比保护 |
| 2:25—3:35 | 展示RAG命中片段、质疑—反证—复核以及硬校验失败关闭 |
| 3:35—4:25 | 展示人工确认、待索取资料；若续分析已验收，再展示绑定上传与局部重跑 |
| 4:25—5:00 | 说明边界、当前成果和下一阶段验证计划 |

未通过验收的能力不得放进录屏当作已实现；若使用缓存或备用录屏，必须在画面中明确标注。续分析在接入前只可口述“确认要做/计划交互”，不得演示假上传成功。

# 十、伦理、合规与风险控制

输出边界。固定展示“本结果由AI辅助生成，仅用于审计前置风险筛查；不构成舞弊认定、审计意见或投资建议”。

资料边界。公开资料使用官方披露或经核验副本；内部资料仅在授权、脱敏、绑定风险卡后进入已确认交付的续分析窗口。

模型边界。模型不可修改来源、数字、公式、页码和规则状态；无来源、无效JSON或越界引用必须失败关闭。

时点边界。正式评估资料按T0/T1隔离；接触T1后不得回写规则、提示词或T0人工判断。

人机边界。人决定规则、阈值、案例、风险保留、资料权限和对外表达；系统不代签、代批或自动出结论。

# 十一、V3 的成功标准

到初赛材料冻结时，团队至少应能展示一条完整且诚实的主链：一份已登记公开年报经过来源预检和R1/R2计算，RAG只回传带页码的片段，三Agent输出通过结构化与证据ID校验，审计人员能够看到正常解释、资料缺口和待索取资料，并最终人工决定是否保留线索。补充资料续分析已确认为交付目标：在主链通过后，应能演示“待索取清单 → 授权脱敏模板资料 → 绑定风险卡局部重跑 → 更新缺口/人工确认”的闭环；若截止前仍未跑通，材料必须明确写“未完成”，不得静默删除目标或用线框冒充已运行。

如果RAG、第二案例、续分析或正式对比未达到验收，材料必须如实收缩到已通过的主链；不能用静态截图、缓存或远期功能代替真实能力。

# 参考依据

《附件1 北京市大学生数智会计创新应用竞赛手册》（本项目工作区原件，表6—8）。

财政部：关于印发《中国注册会计师审计准则第1211号——重大错报风险的识别和评估》等准则的通知（https://www.mof.gov.cn/gkml/caizhengwengao/wg2023/wg202301/202304/t20230424_3880750.htm）。

财政部会计司：《企业会计准则第14号——收入》（https://kjs.mof.gov.cn/zt/kjzzss/kuaijizhunzeshishi/201709/t20170907_2694006.htm）。

标准股份2022—2025年年度报告（当前仅作DEV_T0开发资料；字段和页码由来源台账管理）。

08_计划书批判性评审与修改建议_2026-07-23.md 与 09_审迹智链_V3立项前批判性复盘与修订说明.md（内部修订输入，不构成外部专业证据）。