审迹智链 · 第二周任务分工

时间： 2026年7月20日（周一）—7月26日（周日）

发给谁： 组内四人执行用（非提交给老师的正式材料）

唯一网页工作目录： 03_第一周任务与成果/audittrace-local-static/

其他目录中的网页仅供参考，不作为正式交付物修改。

提前启动说明： 第一周进度超出预期，第二周工作从 7月20日 即行启动，不必等到原定的 24 号。

本周目标概述

到 7 月 26 日晚上，团队应能在同一个网页上验证以下效果：

1. 标准股份的年报核心数据（营业收入、应收账款等）已在页面展示；

2. 页面自动计算收入增长率和应收增长率，结果与手工计算一致；

3. 每个参与计算的数字均标注 evidence_id（来源编号），可追溯到具体 PDF 文件名及页码；

4. 异常输入场景下（字段缺失、年份错位、除数为零、缺少来源），页面给出明确错误提示而非静默输出错误结果；

5. A 另行提交一份 R2 规则草案（仅文字思路，本周不要求实现为网页功能）。

简要对比：

第一周的目标是「页面能打开、文字和数据初步上线」；

第二周的核心是「计算准确、来源可查、异常可拦截」。

本周明确不做的事项：

- 不接入大模型（ChatGPT 等）进行自动分析

- 不新增第二家公司的数据

- 不实现完整的「用户自选风险指标」功能

- 不实现「上传补充资料后续分析」功能

- 不制作 PPT、演示视频等展示材料

- 不要检索标准股份的后续处罚、问询函回复或监管结论——这些属于 T1 阶段的验证材料，提前查看会污染预筛结果的独立性

四人分工总览

| 角色 | 核心职责 | 本周交付物 |

| A（规则） | 将 R1 规则（应收增速 vs 收入增速的比较检验）细化到程序可执行的公式与判断逻辑；另撰写 R2（收入与经营现金流匹配性）草案 | R1 规则说明 v0.2、R2 草案、销售与收款循环映射表、手工复算记录 |

| B（数据） | 从年报 PDF 中提取核心财务数据并逐项编制 evidence_id（来源编号）；确保每个数字可追溯到原文页码 | DEV_T0 数据包、统一来源台账、交叉核对记录、B0 粗扫记录 |

| C（文案与质控） | 管控页面用语的专业边界；统一状态术语；以终端用户视角完成可用性走查 | 状态用语表、第二周页面文案、可用性检查记录 |

| 队长（集成） | 在唯一网页目录中集成 A 的公式与 B 的数据；实现年份切换与异常拦截；组织验收 | 可运行网页、测试记录、本周验收勾选表 |

依赖顺序（严格遵守，不要并行抢跑）：

A 先输出：需要哪些字段、公式定义、触发条件

↓

B 按 A 的字段清单从年报提取数据 + 编制来源编号

↓

队长 将公式和数据集成进网页

↓

A 手工复算核对网页结果；C 以用户身份走查完整流程

队员 A：规则设计

职责说明

你负责风险检验规则的设计与文档化（项目内编号 R1）。

R1 的核心逻辑：比较 应收账款增长率与营业收入增长率——如果应收增速显著高于收入增速，说明销售回款可能滞后，属于收入确认领域「值得进一步了解」的风险信号（参考 CSA 1315 / ISA 315 关于重大错报风险识别的要求）。

需要强调：增速差异本身不等于舞弊，只是需要进一步获取资料予以解释。

需要参考的第一周文件

- 你第一周撰写的 A_R1规则说明_v0.1...

- 修改建议文件：A_R1规则说明_v0.1_修改建议.md（包含 8 条优先级 P0 的必改问题）

本周 4 件交付（都要有文件）

① R1 规则说明升级为 v0.2（本周最高优先级）

请对照修改建议逐条落实以下 8 项，全部完成方可标记为 v0.2：

1. 时间跨度： 本周仅实现「本年 vs 上年」的单期比较即可，不要在文档中写「必须连续两年以上」而实际只有四个数据点支撑。

2. 缺失数据处理： 若应收账款周转天数所需的数据（如期初期末平均余额）暂时取不到，应在规则中注明「该指标因缺少×××字段暂不计算」，严禁用估算值替代。

3. 金额单位： 统一与年报原文一致（标准股份年报使用元），不要在规则中硬编码「一律以万元为单位」。

4. 正常原因的定位： 年报管理层讨论与分析（MD&A）中披露的解释只能作为参考性正常原因供审计师判断，系统不得自动将其视为风险消除依据。

5. 准则与认定： 引用的审计准则编号须准确（如 CSA 1141 对应财务报表审计中对舞弊的考虑，CSA 1315 对应重大错报风险的识别和评估）；管理层认定使用中文规范表述（发生、完整性、准确性、截止、分类等），不要混用英文或自创术语。

6. 资料缺口的表述： 用「目前未在公开年报中找到×××」而非「公司从不披露×××」——后者过于绝对，且审计师无法仅凭公开资料作此断言。

7. 续聘场景用语： 涉及续聘复核的表述应客观平实（如「评估是否存在影响续聘决策的重大风险因素」），避免使用类似持续经营重大不确定性的恐慌性措辞。

8. 状态术语严格区分： 经人工对照专业要求或 PDF 原文核对过 → 已复核；代码已在网页中实现并可运行 → 已实现；使用样例数据测试过正确和异常两种情形 → 已测试。三个状态不可混用。

v0.2 中至少需要明确以下内容（队长据此定义网页字段）：

| 需要说明的内容 | 具体示例 |

| 所需数据字段 | revenue_current（本年营业收入）、revenue_prior（上年营业收入）、ar_current（本年应收账款余额）、ar_prior（上年应收账款余额） |

| 计算公式 | 收入增长率 = (revenue_current - revenue_prior) / revenue_prior * 100%；应收增长率同理 |

| 触发条件 | 当「应收增长率 > 收入增长率」时，将该指标标记为「待进一步了解」。阈值暂不设固定数值（如差异超过 10pp），在团队讨论确认前先仅做方向性比较 |

| 可能的正常原因（至少 3 条） | (1) 公司放宽了对主要客户的信用账期；(2) 所在行业整体回款周期延长；(3) 收入确认存在季节性集中，年末应收尚未到期 |

| 当前资料缺口 | 按账龄划分的应收明细、期后回款台账、主要客户合同关键条款摘要等 |

| 异常输入处理规则 | 任一必需字段为空或上年数据为 0 时，停止计算并在页面提示具体缺失项，严禁输出默认值或跳过校验 |

文件名建议： A_R1规则说明_v0.2.md 或 Word，只留一个版本。

② R2 规则草案（本周仅文档，不上网页）

R2 的检验逻辑：当营业收入增长的同时，经营活动现金流量净额未能同步增长甚至下降，可能暗示收入质量存在疑点（如赊销占比过高、提前确认收入等）。

本周只需撰写 1~2 页思路性草案，包括：拟检验的核心问题、所需数据字段、初步计算思路、至少 3 条可能的正常解释。

文档必须在标题和首段标注「草案 - 尚未实现」，避免被误读为已完成的功能。

文件名建议： A_R2规则草案_v0.1.md

③ 销售与收款循环映射表

以表格形式梳理销售与收款循环（Sales & Collection Cycle）的关键业务环节，每个环节对应可能的异常信号、正常解释、资料缺口和后续审计程序。示例：

| 业务环节 | 异常信号 | 可能的正常解释 | 资料缺口 | 建议的后续审计程序 |

| 赊销与开票 | 应收增速显著高于收入增速 | 信用政策调整、大客户账期延长 | 账龄明细表、前十大客户清单 | 应收账款函证、期后回款核查 |

| 收入确认时点 | 第四季度收入占比异常偏高 | 行业季节性特征 | 各季度收入明细、发货与验收记录 | 截止测试、抽查验收单据 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

环节覆盖 5~8 行 即可，不需要写成教科书式的完整循环。

文件名建议： A_销售与收款循环映射_v0.1.md 或 Excel

④ 手工复算与核对

在 B 的数据定稿且队长将公式集成到网页后：

1. 使用计算器或 Excel，按照 v0.2 中定义的公式独立计算收入增长率和应收增长率

2. 将手算结果与网页自动计算结果逐项比对，两者必须完全一致

3. 以表格形式记录：手算结果 / 网页结果 / 是否一致 / 差异原因（如有） / 复算日期

此步骤的意义在于验证网页实现与规则文档的一致性，是 R1 规则「已测试」状态的必要条件。

文件名建议： A_R1人工复算记录_W2.md（也可作为 v0.2 的附录）

A 的验收标准

- [ ] 另一名队员仅凭 v0.2 文档即可独立手算出与你一致的结果

- [ ] 队长能从文档中明确获取网页所需的全部字段名和计算逻辑

- [ ] 全文不包含「发现舞弊」「公司造假」「审计意见」等越界表述

- [ ] R2 文档标题和首段明确标注「草案」

A 的时间节点

| 时间 | 交付内容 |

| 7月20日 | 将所需字段清单和公式定义发至群内（供 B 和队长使用） |

| 7月21日晚 | 完成 R1 v0.2（8 条 P0 全部改完） |

| 7月24日前 | 提交 R2 草案 + 销售与收款循环映射表 |

| 7月24-25日 | 完成手工复算并提交核对记录 |

队员 B：数据提取与来源管理

职责说明

你负责源数据的准确性和可追溯性。

网页上每个参与计算的数字，都必须能够回答三个问题：「出自哪份 PDF？在第几页？原文怎么写的？」——这是整个项目「来源可查」要求的基础。

需要参考的第一周文件

- 年报 PDF：标准股份 2022-2025 年度报告（同目录下的 4 份 PDF 文件）

- B_年报数据样例_v0.2_来源台账.csv

- B_接入网页用_四核心字段_v0.2.csv

- B_数据核验与接入说明_v0.2.md

本周 4 件交付

① DEV_T0 数据包（开发阶段的基础数据集）

R1 规则至少需要以下 4 个核心字段（主要来源为 2025 年报中的本期/上期数据）：

| 字段 | 用途 | 来源位置（参考） |

| 本年营业收入 | 计算收入增长率 | 合并利润表 - 营业收入 - 本期 |

| 上年营业收入 | 计算收入增长率 | 合并利润表 - 营业收入 - 上期 |

| 本年应收账款余额 | 计算应收增长率 | 合并资产负债表 - 应收账款 - 期末 |

| 上年应收账款余额 | 计算应收增长率 | 合并资产负债表 - 应收账款 - 期初 |

有余力可补充 2023、2022 年度的收入和应收数据，以便测试年份切换功能。

单位统一为「元」，严禁出现部分万元、部分元的混用情况。

文件名建议： B_DEV_T0_标准股份_v0.1.xlsx（或 CSV 格式）

② 统一来源台账（本周最关键的一张表）

每个数据点占一行，至少包含以下列：

| 列名 | 填写说明 |

| evidence_id（来源编号） | 团队统一格式的编号，如 STD_REV_2025（标准股份-营业收入-2025）、STD_AR_2024 |

| 项目名称 | 如「营业收入」「应收账款」 |

| 年度 | 2025 / 2024 / 2023 ... |

| 数值 | 纯数字，不含逗号或单位文字 |

| 单位 | 元 |

| 文件名 | 对应 PDF 的完整文件名 |

| 披露日期 | 年报正式披露日期，如 2026-04-28 |

| PDF 页码 | 阅读器中实际显示的页码 |

| 印刷页码 | 年报页脚标注的页码；未标注则填「原件未标注」 |

| 原文位置描述 | 如「合并利润表 / 本期金额列」 |

| 录入人 / 复核人 | 分别填写姓名 |

关键要求： 凡是网页中参与计算的数字，每一个都必须有对应的 evidence_id，不得遗漏。

文件名建议： B_统一来源台账_W2_v0.1.csv

③ 交叉核对记录（录入与复核应由不同人员完成）

请安排另一名队员（或两人交叉）对照 PDF 原文逐项复核：

- 数字是否与 PDF 原文一致（注意千位分隔符）

- 金额单位是否统一

- 年份归属是否正确（「本期」与「上期」不要搞反）

- 标注的页码是否能在 PDF 中准确翻到

复核记录需写明：复核人姓名、复核日期、逐项核对结果（一致/已更正）、更正内容。

文件名建议： B_数据复核记录_W2.md

④ B0 粗扫（基于简单规则的初步趋势扫描）

无需编写程序代码。对三组相邻年度分别计算收入增长率和应收增长率，判断「应收增速是否大于收入增速」：

- 2025 年 vs 2024 年

- 2024 年 vs 2023 年

- 2023 年 vs 2022 年

每组记录：两个增长率的具体数值、比较结论（应收增速是否更高）、简要备注。

整份记录的标题需注明：「本记录仅用于开发/演示阶段，非正式案例抽检结果」。

文件名建议： B_B0粗扫记录_开发演示_W2.md

B 的禁止事项

- 不得检索标准股份的处罚、问询函或监管结论来反向修正数据（这属于 T1 后验材料）

- 不得猜测页码；在 PDF 中找不到对应位置时，填写「原件未标注」或「待核验」

- 不得为了确保演示时「一定能触发风险」而篡改年报原始数据

B 的验收标准

- [ ] 至少 4 个核心数据点均可凭 evidence_id 和页码在 PDF 中准确定位

- [ ] 网页中所有参与计算的数字均已分配 evidence_id

- [ ] 存在由第二人（或交叉方式）完成的复核记录

- [ ] B0 粗扫记录标题明确标注「开发/演示用」

B 的时间节点

| 时间 | 交付内容 |

| 7月20日 | 与 A 对齐所需字段；确定来源台账的表头结构 |

| 7月21日晚 | 提交 DEV_T0 数据包 + 含来源编号的台账初稿 |

| 7月22日晚 | 提交复核记录 + B0 三组年度粗扫 |

队员 C：文案与质量控制

职责说明

你负责页面文案的专业合规性与用户可读性——确保非审计专业人员也能理解页面内容，同时让专业人士不会认为表述越界（如将风险线索误写为舞弊认定）。

你不负责设计审计规则公式，也不负责从 PDF 提取数据。

需要参考的第一周文件

- C_三个页面文字_v0.2_已接入网页.md

- 当前网页 audittrace-local-static（使用浏览器打开查看实际效果）

本周 3 件交付

① 状态用语表

为团队建立统一的状态术语体系，避免不同成员对同一进度状态使用不同表述：

| 术语 | 定义 | 适用场景 |

| 草拟 | 初稿完成，尚未经专业核对 | 规则说明、页面文案的首版 |

| 已复核 | 经人工对照专业要求、PDF 原文或准则规范核对过 | 规则逻辑、财务数据、页码引用 |

| 已实现 | 对应功能已在网页中编码完成并可正常运行 | 技术实现层面 |

| 已测试 | 使用正常和异常两类样例数据验证过运行结果 | 完成失败场景测试后 |

特别说明： 「代码跑通」不等于「已复核」——前者是技术状态，后者是专业审核状态，二者不可混用。

文件名建议： C_状态用语表_v0.1.md

② 第二周页面文案（增量修改）

对照当前网页，撰写或修改以下位置的文案内容，交付给队长直接使用：

- 风险卡正文： 观察到的现象 -> 为什么值得进一步了解 -> 可能的正常解释 -> 当前资料缺口 -> 建议向客户索取的资料

- 异常提示文案： 针对字段缺失、年份不匹配、除数为零、缺少来源编号四种情况，分别撰写清晰、温和的提示语（避免使用惊叹号或恐慌性措辞）

- 来源标注旁注： 在 evidence_id / 页码展示区域附加说明文字，如「点击可查看年报原文对应位置」

- 全局边界声明： 在页脚或醒目位置保留边界提示——「本系统仅生成待核查线索，不构成审计结论，不认定舞弊行为」

推荐表述风格：

「应收账款增速高于收入增速，建议进一步了解公司信用政策变化及期后回款情况。」

禁止出现的表述：

「公司可能存在收入造假」「系统已发现舞弊迹象」「建议投资者卖出」等。

文件名建议： C_第二周页面文案_v0.1.md

③ 可用性走查（以终端用户视角检查网页）

使用浏览器无痕模式或另一台设备，按照队长提供的操作说明从头到尾走查一遍网页：

1. 页面能否正常打开和加载

2. 新建/选择公司的流程是否顺畅

3. 年报财务数据的展示是否易于理解

4. 风险卡文案是否存在越界表述

5. 异常提示信息是否清晰可读

以表格形式记录走查结果：

| 检查步骤 | 结果（通过/卡住/有建议） | 问题描述 | 改进建议 |

| 打开网页 | | | |

| 选择公司 | | | |

| 查看财务数据 | | | |

| 阅读风险卡 | | | |

| 触发异常提示 | | | |

文件名建议： C_可用性检查记录_W2.md

C 的验收标准

- [ ] 四个状态术语在团队内无歧义

- [ ] 队长使用文案时无需额外猜测按钮名称或提示语内容

- [ ] 走查记录中的问题按严重程度分类：阻塞性问题 / 建议优化 / 正常通过

C 的时间节点

| 时间 | 交付内容 |

| 7月22日晚 | 状态用语表 |

| 7月24-25日 | 页面文案 + 可用性走查记录（需在队长完成公式集成后再进行完整走查） |

队长：集成与验收（供队员对接参考）

1. 唯一工作目录： 仅在 audittrace-local-static 下开发和修改

2. 公式集成： 按 A 的 v0.2 文档中定义的公式实现收入增长率和应收增长率的自动计算（禁止手动填入预设结果）

3. 数据与来源展示： 按 B 的来源台账在页面上展示数据值和对应的 evidence_id / PDF 页码

4. 年份切换测试： 切换年度时确保分子分母的年份对应关系正确，不出现错位

5. 异常拦截测试： 准备 4 类异常数据场景并验证页面的拦截效果：(1) 必需字段缺失 (2) 年份错位 (3) 除数为零 (4) 缺少来源编号 -> 每种情况均应显示醒目的错误提示

6. 集成文档： 提交简要的打开说明 + 测试记录 + 本周验收勾选表

队员协作机制：A 提供字段与公式 -> B 提供数据与来源 -> C 提供页面文案 -> 队长集成。遇到阻塞在群内 @ 对应负责人即可。

整周日历

| 日期 | 主要事项 |

| 7月20日（启动日） | 全员确认唯一网页工作目录。A 发出字段清单与公式定义。B 确定来源台账表头。队长提供网页打开说明。 |

| 7月21日晚 | A 提交 R1 v0.2（8 条 P0 全部改完）。B 提交 DEV_T0 数据包 + 来源台账初稿。 |

| 7月22日晚 | B 提交复核记录 + B0 三组粗扫。C 提交状态用语表。 |

| 7月23日（集成日） | 队长将 A 的公式和 B 的数据/来源编号集成进网页；A/B 随时响应技术答疑。 |

| 7月24日 | 队长完成异常拦截功能。A 完成手工复算核对。C 开始可用性走查。 |

| 7月25日（预验收） | 交叉检查：A 核对公式实现，B 核对数据和页码，C 核对页面措辞，队长验证打开流程和异常拦截。 |

| 7月26日（正式验收） | 修复预验收发现的关键问题 -> 勾选验收表 -> 通过后方可尝试加分项。 |

遇到阻塞时在群内简要说明：

「我卡在××问题；需要××（人名）在今天/明天前确认××。」

无需撰写长篇周报。

7月26日验收标准（共 6 条）

1. 网页是否从指定的 audittrace-local-static 目录打开？R1 计算结果是否可见？

2. 任意选取一个数据点，能否通过其 evidence_id 和页码在 PDF 中找到原文？

3. 由非公式作者的队员手工复算，结果是否与网页一致？

4. 四种异常输入（字段缺失、年份错位、除数为零、缺少来源）是否均被拦截并给出提示，而非静默输出错误结果？

5. 风险卡是否包含「可能的正常解释 + 当前资料缺口」？是否存在越界的造假认定或投资建议？

6. 若完成了 B0 粗扫，记录是否标注「开发/演示用」？

6 条全部通过 -> 第二周验收合格。

未通过的项目须在下周优先修复，在此之前不得启动大模型接入或第二家公司的数据准备。

可选加分项（仅在 6 条验收全部通过后进行）

以下为非必需的增量工作，做了有加分效果，但不影响本周验收：

1. 在风险总览页面预置 R1-R8 的风险指标名称（静态文案展示，暂不要求交互功能）

2. 在风险卡底部增加一行预留提示：「取得补充资料后可在此继续分析」（本周不实现上传功能）

3. A 补充一张完整的字段清单表（覆盖 R1-R2 所需全部字段及数据类型）

4. B 补全 2022、2023 年度的收入和应收数据

5. C 整理一页「允许表述 / 禁止表述」的文案对照表（供后续团队自查用）

文件存放规范

所有交付物统一存放在：

plan/outputs/数智会计竞赛/03_第一周任务与成果/

文件名中使用 W2 或 v0.2 标识本周版本。同一内容只保留一个正式版本，避免出现多个同名不同版文件造成混淆。

全员提醒

本周的核心目标不是美化页面，而是：数据准确、计算正确、来源可查、异常可拦。

A 负责规则的清晰与可执行，B 负责数据的准确与可追溯，C 负责文案的专业与合规，队长负责集成到唯一网页并通过验收。

第一周已建立起基本框架，第二周要将「能看」升级为「经得起逐项核对」。

组内执行稿 - 2026-07-19；如本文表述与主计划书 V2 存在冲突，执行层面以本文「验收标准」为准，专业术语和理论口径仍以主计划书为最终依据。